附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：  西青区中医医院装修工程项目债券资金

区级主管部门：  天津市西青区卫生健康委员会

项目实施单位：  天津市西青区卫生健康委员会

自 评 人 员：  孙玉英

联 系 电 话：  27395519

填 报 日 期：  2022年7月6日

疫情防控应急资金项目

支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- 项目概述

2018年8 月7日,天津市西青区行政审批局(津西审投投资(2018)228 号)批准西青区中医医院建设项目立项，项目不包括装修和医疗设备。结合工程总投资，主体和装修进行分别立项，通过装修工程提前设计，提前介入，保障项目建设连续性完整性。本项目 2019 年 9月主体工程开始施工，计划 2021 年 4月竣工。目前主体、能源站以及室外工程基本完工。

为了完成西青区中医医院的后续建设，满足医院使用功能要求，进行西青区中医医院装修工程。

本工程装修总面积34998.9平方米,其中地上面积249994平方米，地下面积 9999.5 平方米。装修内容包括:装饰装修工程、净化工程、、防辐射工程、医疗气体工程、厨房设备、给排水及污水处理工程、空调通风工程、消防工程及强弱电工程等。

- 立项依据

- 1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 2.《天津市贯彻中医药发展战略规划纲要(2016-2030)实施方案》

- 3.《天津市医疗卫生机构布局规划》(2015-2030年)

（三）实施方案

本项目为EPC项目，通过公开招标方式遴选项目设计、监理、施工等服务供应商。

（四）绩效目标及设定依据

完善医院各科室功能，满足医院使用功能要求，使医院的各种使用功能硬件达到要求，为最终的医疗设施和设备采购、安装提供支撑平台。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为93.2分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2021年8月11 日，西青区中医医院装修工程项目债券资金7,000万元已纳入2021年政府性基金预算。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：装修工程量34998.9平方米

质量指标：招投标及可行性研究规范性

时效指标：支出进度65%，项目未完工。

成本指标：项目支出金额4535.383356万元

- 效益指标完成情况分析。

- 社会效益指标：已安装设施试运行正常运转率

- 经济效益指标：单位造价和理性

- 可持续影响指标：提高区域中医诊疗服务水平，由于尚未投入使用还未能达到提高区域中医诊疗服务水平的目标

- 满意度指标完成情况分析。

- 服务对象满意度指标：装修满意度达到90%

- 发现问题及改进措施

无