项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：精武幼儿园装修补偿款项目

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇第二幼儿园

自 评 人 员：马倩

联 系 电 话：15522606054

填 报 日 期：2022-5-25

部门负责人：

分管领导：

项目支出绩效自评报告

- 一、基本情况

- 天津市西青区精武镇第二幼儿园（原精武幼儿园）为我镇第二所公办园，采取购买服务模式运营，开园前期的装修改造由天津迷踪文化传播有限公司完成。后经第三方公司评估，装修补偿金额418.16万元，由我园支付给天津迷踪文化传播有限公司。

二、绩效目标的设立和调整情况

总体目标为满足办园需求，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

阶段目标为根据实地考察，很具实际情况支付项目的相关费用。

- 管理措施及组织实施情况

本年度经费项目绩效评价为100分。本项目办公设施设备、外观环境装修改造满足公办园办学标准，项目管理有效，社会效益明显，职工满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，此项目能都形成可持续的影响。

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

精武镇第二幼儿园（原精武幼儿园）此项目预算金额423.16万元，实际执行金额419.66万元，减少3.5万元。

金额减少原因为第三方咨询公司多方论证的结果。

- 自评结论及工作改进建议

主要存在的问题是绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。

在今后的工作中，规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

- 其他需要说明的问题

无。

天津市西青区精武镇第二幼儿园

2022年5月25日