项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：学校楼房外墙修复、防水维修及操场维修工程

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位： 天津工业大学附属小学

自 评 人 员：    张建军

联 系 电 话：  18222920028

填 报 日 期：  2022年6月2日

部门负责人：

分管领导：

学校楼房外墙修复、防水维修及操场维修工程 项目支出绩效自评报告

- 一、基本情况

- 对校楼房屋顶进行防水进行维修，维修面积3064平方米，单价82.86元，合计253883.04元；对学校楼房外墙进行维修，维修面积7744平方米，单价203.5元，1575904元；对学校操场塑胶跑道、草坪进行维修，合计1029687元；拆除原操场排水沟，清淤后重新修排水沟，并将排水沟接入市政排水管网，需要740000元。总计3599500元。

二、绩效目标的设立和调整情况

学校楼房屋顶防水、楼房外墙和操场和操场排水经工程过维修并验收合格后，可以让师生在安全舒适的环境工作学习，锻炼身体，提高师生的身体素质。

- 管理措施及组织实施情况

- （一）楼顶防水项目

- 2021年4月1日采用比选方式对该项目进行招标，中标单位为天津嘉赫建设有限公司，中标价为252118元。 2021年5月7日提请镇长办公会审议通过关于工大附小教学楼楼顶防水工程合同签约相关事宜，签订施工合同按合同要求进行施工，2021年6月1日维修完成并通过验收。

- （二）外墙维修和操场改造项目

- 2021年5月15日提请镇长办公会和党委（扩大）会审议通过关于外墙维修和操场改造项目相关事宜。具体内容为：由工大附小委托招标代理公司以竞争性磋商的方式进行招标。

- 于2021年6月申请增加74万预算，2021年7月22日增加半年预算统一上会通过。

- 2021年7月31日委托汇丰国际项目管理公司进行政采公告，2021年8月12日以竞争性磋商方式公开招投标，招标控制价为334.55万元，中标单位为九州泰建设有限公司，中标价格为326.1244万元。

- 该项目9月27日提请镇长办公会、镇党委（扩大）会审议与项目中标方九州泰建设有限公司签订合同，该项目于2021年11月5日通过验收，并按合同约定付款。

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

学校楼房外墙修复、防水维修及操场维修工程按期完成，让我校师生在安全舒适的环境工作学习，锻炼身体，提高师生的身体素质。

- 自评结论及工作改进建议

（一）自评结论

通过该项目的实施，解决了教学楼漏水及外墙存在墙皮脱落的隐患和操场因为没有下水造成的下雨积水问题，保证了教育教学的顺利开展。

（二）工作改进建议

无

- 其他需要说明的问题

- 无