附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：2021年春季精武镇树木移植项目（陈           台子、孙庄子老庄台）

区级主管部门： 天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位： 天津市西青区精武镇农业发展服务中心

自 评 人 员： 林琳

联 系 电 话： 022-23982196

填 报 日 期： 2022年6月29日

2021年春季精武镇树木移植项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

- 2021年春季精武镇树木移植项目（陈台子、孙庄子老庄台），由天津市西青区精武镇农业发展服务中心组织实施,本年度投入资金30.130924万元，用于移植陈台子、孙庄子老庄台杨树、椿树。原地上种植农作物，提升农业生产效率及农用地利用率，增加国家粮食贮备量，改善耕地周边环境。

（二）立项依据

依据区农委相关工作部署。

（三）实施方案

2021年春季精武镇树木移植项目（陈台子、孙庄子老庄台），由天津市西青区精武镇农业发展服务中心组织实施,本年度投入资金30.130924万元，待全部移植陈台子、孙庄子老庄台杨树、椿树，依据协议约定拨付资金。

- 绩效目标及设定依据

- 提升农业生产效率及农用地利用率，增加国家粮食贮备量，改善耕地周边环境。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为97分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

待全部移植陈台子、孙庄子老庄台杨树、椿树，拨付资金30.130924万元，截至2022年5月底，该项目预算资金30.130924万元已全部拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析。

截至2022年5月底的各项绩效指标的均完成较好。

1.产出指标完成情况分析。

完成陈台子、孙庄子储备林树木移栽数量约5000棵，树木移植率100%，在5月底前已经完毕移植完毕，在规定时间内完成任务，共需资金30.130924万元。

2.效益指标完成情况分析。

提升农用地利用率99%，提高农业生产量水平99%，增加国家粮食贮备量99%，改善耕地周边环境99%。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 给当地百姓带来幸福感、满足感、安全感。

- 发现问题及改进措施

落实相关区农委安排，保障我镇耕地种植面积。