附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 精武文化公园配套停车场及景观工程第三方服务

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：     荣良玉

联 系 电 话：   13820647951

填 报 日 期：     2022年6月30日

精武文化公园配套停车场及景观工程第三方服务项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：精武文化公园配套停车场及景观工程第三方服务

2.项目实施周期：全年

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府

4.项目简介：项目拟建设停车场，缓解精武镇政府、精武文化公园及周边区域停车问题，并提升该区域绿化景观，进行该项目的设计、建议书编制、造价咨询服务工作。

（二）立项依据

精武文化公园配套停车场及景观工程需进行设计、建议书编制、造价咨询服务工作。

（三）实施方案

由天津市西青区精武镇人民政府实施，全年内完成设计、建议书编制、造价咨询服务工作。

（四）绩效目标及设定依据

拟建设停车场，缓解精武镇政府、精武文化公园及周边区域停车问题，并提升该区域绿化景观，完成该项目的设计、建议书编制、造价咨询服务工作。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 99.1 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目预算安排23万元，实际支出22.0716万元。截至2022年5月底预算全部执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

截至2022年5月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

该项目的设计、建议书编制、造价咨询服务工作全部完成，成果提交率达到100%，按时按期完成，数量指标、质量指标、时效指标全部完成，成本指标因对项目预算概算存在些许偏差。

2.效益指标完成情况分析。

该项目社会支出节约率100%，成果达成效果持续增强，环境改善率持续增强，对项目指导辅助作用良好，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标全部完成。

3.项目成果公众满意度良好，满意度指标全部完成。

- 发现问题及改进措施

前期对项目预算概算存在偏差，今后细化预算概算，提高准确度。