项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 2021年西青区精武镇道路维修工程

区级主管部门：  天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：    天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：    张镇林

联 系 电 话：  23980788

填 报 日 期：

2021年西青区精武镇道路维修项目

支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：2021年西青区精武镇道路维修项目

2.项目实施周期：2021年1 - 12月

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府

4.项目简介：为完善城镇基础设施建设，满足车辆行驶安全及道路通行要求，消除隐患，此项目包括对精武镇京华道、民兴路、纬华道、鸿信路及精武门中华武林园内部路的道路病害进行维修处理。

（二）立项依据

为深入推进文明城市创建，不断完善城镇基础设施建设，改善精武镇整体环境面貌，满足车辆行驶安全及道路通行要求，消除安全隐患，经镇镇长办公会、党委扩大会研究决定于2021年8月启动西青区精武镇道路维修工程项目。

（三）实施方案

本项目由精武镇人民政府实施总投资350万元，于2021年8月经党委扩大会及镇长办公会研究决定启动西青区精武镇道路维修工程项目，此项目2021年9月进行政采施工招标前期手续，10月组织施工单位进场施工，于12月底完成施工。

（四）绩效目标及设定依据

完善城镇基础设施建设，满足车辆行驶安全及道路通行要求，消除隐患。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  93.2  分，自评结果为优/良/中/差。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目预算资金350万元，实际支出151.3075万元，剩66.0877万元未支出，2022年度预算40万元本年底执行完毕，其余尾款2023年执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2022年5月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

完成2021年西青区精武镇道路维修改造工作，操作规范、按时按期完成，数量指标、质量指标、时效指标全部完成，成本指标因对项目预算概算存在些许偏差。

2.效益指标完成情况分析。

该项目排除安全隐患效果显著，出行难的问题明显改善，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标全部完成。

3.项目成果公众满意度良好，满意度指标全部完成。

- 发现问题及改进措施

前期对项目预算概算存在偏差，今后细化预算概算，提高准确度。

。