项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 2021年西青区精武镇零星工程项目

区级主管部门：  天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：    天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：    张镇林

联 系 电 话：  23980788

填 报 日 期：

2021年西青区精武镇零星工程项目

支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：2021年西青区精武镇零星工程项目

2.项目实施周期：2021年1 - 12月

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府

4.项目简介：为深入推进文明城市创建，不断完善城镇基础设施建设，改善精武镇整体环境面貌，完成日常发生的急难险重工作，消除安全隐患，对全镇基础设施进行全年维护及修复，包括更换井盖、修补道路及人行道、打草及裸露地面苫盖、围墙砌筑粉刷及围挡安装、道路划线、维修屋顶防水等内容。

（二）立项依据

为深入推进文明城市创建，不断完善城镇基础设施建设，改善精武镇整体环境面貌，完成日常发生的急难险重工作，消除安全隐患。

（三）实施方案

本项目由精武镇人民政府实施总投资350万元，于2021年经党委扩大会及镇长办公会研究决定启动西青区精武镇零星工程项目，此项目2021年5月进行政采施工招标前期手续，6月组织施工单位进场施工，于2022年6月底完成全镇范围内改造工作。

（四）绩效目标及设定依据

- 完善城镇基础设施建设，改善精武镇整体环境面貌，消除安全隐患。

- 二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  94.6  分，自评结果为优/良/中/差。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目预算资金350万元，实际支出210万元，剩100.7468万元未支出，2022年度预算180万元本年底执行完毕，其余资金作为2022年-2023度西青区精武镇零星工程项目使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2022年6月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

完成2021年西青区精武镇零星工程项目工作，操作规范、按时按期完成，数量指标、质量指标、时效指标全部完成，成本指标因对项目预算概算存在些许偏差。

2.效益指标完成情况分析。

该项目排除安全隐患效果显著，改善环境面貌明显，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标全部完成。

3.项目成果公众满意度良好，满意度指标全部完成。

- 发现问题及改进措施

前期对项目预算概算存在偏差，今后细化预算概算，提高准确度。

。