附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：精武镇镇属雨污水管道疏通清洗工程

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：陈洪佳

联 系 电 话：17526915925

填 报 日 期：2022年6月30日

精武镇镇属雨污水管道疏通清洗工程项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

精武镇镇属范围内雨水管道约24686米，权属归精武镇政府，该区域雨水管网需按照西青区环保局、水务局要求保持通畅并且管道中无沉积物。

（二）立项依据

响应天津市西青区水务局要求，环保政策文件指示，在雨季前对雨污水管道进行清理。

（三）实施方案

由精武镇政府申报财政预算，对镇域内的镇属道路雨水管网系统，包含不限于管道、收水井、管井进行系统性清理排查，通过政府采购招标流程确定施工单位，在汛期前完成雨水管网疏通清理工作，同时制定汛期应急预案，保证排水系统通畅的同事筹备积水强排工作。

- 绩效目标及设定依据

按照天津市西青区水务局要求，环保政策文件指示，统计镇域内管道疏通清理工程量，同时要保证疏通工作验收合格，并且按照汛期而制定的工期内完成，并且有效控制成本，避免非必要工作支出，并且达到环保部门的政策要求。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 99.4 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

该项目财政总预算180万元，截止2022年5月实际总支出168.4529万元，其中施工费用163.6102万元，造价咨询结算费用1.1627万元，监理费3.68万元。实际施工中中标方存在工程量增项，但竣工结算后与施工方洽商按合同价结算，压缩节省财政预算。

（二）绩效目标完成情况分析。

截至2022年5月底，该项目一级指标产出指标完成50份，效益指标完成30分，满意度指标10分。项目资金执行率得分9.4分。共计99.4分。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标值24686米，实际完成47000米，需进一步落实细化统计单位、工程量细化工作。质量指标实际完成100%。时效指标实际完成100%。成本指标值≤180万元，实际支出168.4529万元，支出可控。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成100%，生态效益指标完成100%，可持续影响指标完成100%。完全符合政策指示要求。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标100%,镇域内管道通畅，不存在管道不通导致的路面积水问题，同时降低管道沉积物对河道流域的污染。

- 发现问题及改进措施

针对数量指标问题，需要对实施范围再度细化，落实到细化范围明确，分类明确，工程量及预算精准度提高，通过整理往年工作量，并且结合镇域相关部门，对新建移交的道路管网以及市政改造的管网信息同步，精准筹备该项目的工程量及财政预算。