项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 天津市西青区精武镇窨井盖安全隐   患排查信息化采集项目

区级主管部门：  天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：    天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：    张镇林

联 系 电 话：  23980788

填 报 日 期：

天津市西青区精武镇窨井盖安全隐患排查信息化采集项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：天津市西青区精武镇窨井盖安全隐患排查信息化采集项目

2.项目实施周期：2021年1 - 12月

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府

4.项目简介：按照住房和城乡建设部等六部门印发《关于加强窨井盖安全管理指导意见》及天津市西青区城市管理委员会印发《西青区窨井盖安全隐患排查治理实施方案》文件，进一步加强窨井盖安全管理，消除安全隐患，强化城市安全运行和群众生产生活安全保障，对精武镇范围内所有窨井盖进行空间信息采集，调查窨井盖的种类、权属单位、安全隐患情况等信息，建立窨井盖档案管理系统。

（二）立项依据

进一步加强窨井盖安全管理，消除安全隐患，强化城市安全运行和群众生产生活安全保障。

（三）实施方案

本项目由精武镇人民政府实施总投资140万元，于2021年经党委扩大会及镇长办公会研究决定启动西青区精武镇零星工程项目，此项目2021年9月进行政采施工招标前期手续，11月组织施工单位进场施工，于2022年12月底完成全镇范围内窨井盖采集管理工作。

（四）绩效目标及设定依据

- 加强窨井盖安全管理，消除安全隐患，强化城市安全运行和群众生产生活安全保障。

- 二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  94.5  分，自评结果为优/良/中/差。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目预算资金140万元，实际支出132.5万元，截至2022年6月底预算全部执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2022年6月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

完成西青区精武镇窨井盖安全隐患排查信息化采集项目工作，操作规范、按时按期完成，数量指标、质量指标、成本指标时效指标全部完成。

2.效益指标完成情况分析。

该项目排除安全隐患效果显著，改善排查效率提升明显，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标全部完成。

3.项目成果公众满意度良好，满意度指标全部完成。