附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：     桥梁拆除

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：     荣良玉

联 系 电 话：   13820647951

填 报 日 期：     2022年6月30日

桥梁拆除项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：桥梁拆除

2.项目实施周期：全年

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府

4.项目简介：应西青区城管委《关于我区城市桥梁安全隐患整治工作的通知》要求，对陈台子河上的两座危桥进行拆除。

（二）立项依据

西青区城管委《关于我区城市桥梁安全隐患整治工作的通知》要求。

（三）实施方案

由天津市西青区精武镇人民政府实施，全年内完成陈台子河上的两座危桥拆除工作。

（四）绩效目标及设定依据

全年内完成陈台子河上的两座危桥拆除工作。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 98.2 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目预算资金50万元，实际支出45.47万元。截至2022年5月底预算全部执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

截至2022年5月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

完成陈台子河上的两座危桥拆除工作，操作规范、按时按期完成，数量指标、质量指标、时效指标全部完成，成本指标因对项目预算概算存在些许偏差。

2.效益指标完成情况分析。

该项目排除安全隐患效果显著，环境改善效果良好，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标全部完成。

3.项目成果公众满意度良好，满意度指标全部完成。

- 发现问题及改进措施

前期对项目预算概算存在偏差，今后细化预算概算，提高准确度。