附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：赤龙南街社区智能充电电动车棚建设项目

区级主管部门： 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处

项目实施单位：天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处

自 评 人 员： 刘梦

联 系 电 话： 85295042

填 报 日 期： 2023.5.9

赤龙南街社区智能充电电动车棚建设项目

支出绩效自评报告

（参考提纲）

- 项目基本情况

（一）项目概述

为方便居民电动车充电，减少因在家充电发生着火火灾事故，截止道2022年年底，我街已经建成16处电动车充电车棚，覆盖9个小区，2022年，二期和三期建设13处，二期、三期共投入资金约800万，2022年使用300万。

- 立项依据

《高层民用建筑消防管理规定》和《天津市消防条例》。

- 实施方案

- 实施主体为天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处，2022年预算批复300万元，都已使用。

（四）绩效目标及设定依据

根据项目的实施过程以及签订的天津市西青区赤龙南街社区智能充电电动车棚（二期）和（三期）建设项目设定绩效目标。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  96.5   分，自评结果为优（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年二期和三期车棚共投入约800万，实际支出300万。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

本年度数量指标体现在智能车棚建设规模预计大于2800万平方米，实际已完成2920.34万平方米，已达成预期目标；智能车棚建设个数预计大于19个，实际已完成13个，形成差异原因主要是受疫情影响智能车棚建设四期工作未在2022年启动，转入2023年建设。截至2023年4月底未建设的车棚已开始动工。

本年度质量指标体现在智能车棚设计功能实现率预计达到90％，实际完成90％，已达成预期目标；智能车棚竣工验收合格率预计达到90％，实际完成90％，已达成预期目标。

本年度时效指标体现在智能车棚项目完工率预计达到60％，实际完成60％，已达成预期目标；智能车棚竣工准时率预计达到60％，实际完成60％，已达成预期目标。

本年度成本指标主要体现在智能车棚建设总费用预计小于1407.8527万，实际支出800万，形成差异原因主要是受疫情影响智能车棚建设四期工作未在2022年启动，转入2023年建设。截至2023年4月底未建设的车棚已开始动工。

因有未建设车棚，所以建设总费用低；单个车棚建设费用预计小于80万，实际支出57万，形成差异原因主要是建设开放型车棚费用下降。

2.效益指标完成情况分析。

本年度社会效益指标主要体现在消防安全隐患下降率预计达到80％，实际完成80％，已达成预期目标。

- 3.满意度指标完成情况分析。

本年度服务对象满意度指标主要体现在车棚使用群体满意度预计达到80％，实际完成80％，已达成预期目标。

- 发现问题及改进措施

存在未按时完成智能车棚建设数量任务，车棚建设资金投入进度慢的问题。

应按财政专项资金管理的有关规定科学编制项目预算。项目实施过程应按照年初计划实施，在选址方面综合考虑，选出最佳最适宜位置。定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查，发现进展缓慢的问题及时协调并整改。