附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：大寺新家园S地块非经营性配套公建

项目装修工程

区级主管部门：    天津市西青区

项目实施单位：     赤龙南街

自 评 人 员：     刘泽宇

联 系 电 话：     85295022

填 报 日 期：     2023.05.09

大寺新家园S地块非经营性配套公建项目装修项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

大寺新家园 S 地块非经营性配套公建项目装修工程，本项目主要建设内容包括社区医疗服务中心、社区文化活动中心、社区综合服务中心 1 号楼、社区综合服务中心 2 号楼、党群服务中心、地下车库及室外工程等的装饰装修工程,总装修面积 59300 平方米。预算金额14683.74万元。

（二）立项依据

1、《天津市新建住宅配套非经营性公建建设和管理办法》的通知

(津政发〔2012〕29 号)

2、《天津市居住区公共服务设施配置标准》(DB/T29-7-2014)

3、《天津市新建住宅配套非经营性公建移交接管办法》(津建房

〔2014〕648 号)

4、《天津市西青区人民政府常务会议纪要(第 41 次)》

5、《关于启动大寺新家园 S 地块配套公建项目装修工程审核意见

的请示》(西青财请〔2018〕55 号)

6、《关于对大寺新家园 S 地块非经营性配套公建项目装修工程项

目建议书的批复》(津西审投投资〔2018〕237 号)

7、建设单位提供的相关资料

8、《关于同意调整大寺新家园 S 地块非经营性配套公建项目装修

工程调整项目建议书的函》(津西审投投资〔2021〕61 号)

- 其他国家相关规范、标准、法律、法规等。

（三）实施方案

该项目由街道为实施主体，预算为14683.74万元，根据街道工作安排采取分标段实施。

第一标段项目是社区综合服务中心 2 号楼，面积是3400㎡，第二标段项目是社区医疗服务中心、党群服务中心,面积是6000㎡、3400㎡，第三标段项目是社区综合服务中心 1 号楼面积是11000㎡，第四标段项目是社区文化服务中心，面积是15000㎡，第五标段项目是地下车库，面积是20500㎡。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  95.4 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目主要建设内容包括社区医疗服务中心、社区文化活动中心、社区综合服务中心 1 号楼、社区综合服务中心 2 号楼、党群服务中心、地下车库及室外工程等的装饰装修工程,总装修面积 59300 平方米，预算金额14683.74万元。截至2023年4月底实际支出749.8万元

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

本年度数量指标体现在S地块装修面积预计大于59000平方米，实际完成31800平方米，形成差异原因主要是受财政资金紧张影响，未于2022年开工建设，转入下年度建设，截至2023年4月已完工35000平方米。受益居民数预计达到15000人，实际15000人，已达成预期指标。

本年度质量指标体现在S地块装修工程质量合格率预计达到90%，实际完成90%，已达成预期目标。S地块消防工程质量合格率预计达到90%，实际完成90%，已达成预期目标。

本年度时效指标主要体现在S地块工程验收及时率预计达到90%，实际完成90%，已达成预期目标。

本年度成本指标体现在单位建设成本预计2500元/平方米，实际成本为2500元/平方米，已达到预期目标。

- 效益指标完成情况分析。

- 本年度经济效益指标主要体现在区域税收提高额预计达到10万元，实际完成10万元，已达到预期目标。区域投资提高额预计达到10万元，实际完成10万元，已达到预期目标。

- 本年度社会效益指标主要体现在就业人数增长数预计达到50人/年，实际增长50人/年，已达到预期目标。服务人数增长数预计达到200人/年，实际增长200人/年，已达到预期目标。

本年度生态效益指标主要体现在污水排放合格率预计达到90%，实际100%，已达成预期目标。

3.满意度指标完成情况分析。

- 本年度服务对象满意度指标主要体现在辖区保障性住房居民满意度预计达到80%，实际83%，已达成预期目标。

- 发现问题及改进措施

存在未按时完成S地块装修面积数量任务的问题。

应按财政专项资金管理的有关规定科学编制项目预算。  定期对项目实施情况进行检查，发现进展缓慢的问题及时协调并整改。