附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 城市环境及公共设施运维

区级主管部门：      天津市西青区

项目实施单位：        赤龙南街

自 评 人 员：         李佩泽

联 系 电 话：        85295012

填 报 日 期：       2023.05.09

城市环境及公共设施运维项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

- 项目基本情况

（一）项目概述

1、道路、公厕等环卫设施清扫保洁项目

2、环境卫生治理项目

3、绿化景观、公园养护管理项目

4、河道、坑塘等水面保洁等管理项目

5、辖区病媒防制项目

6、垃圾分类示范街镇创建及生活垃圾清运项目

7、赤龙公园及S地块周边绿化提升改造项目

预算金额782.8万元。

（二）立项依据

1、《天津市非经营性公建移交管理办法》

2、病媒防制按照区爱卫办要求；

3、《天津市西青区城市市政基础设施移交管理实施办法》；

4、《天津市西青区城市市政基础设施移交管理实施办法》；

5、其他项目根据区创卫办、创文办等区级单位要求。

6、其他国家相关规范、标准、法律、法规等。

（三）实施方案

该项目由街道为实施主体，预算为3611.6316万元，根据街道工作安排采取分标段实施。

本项目主要建设内容包括：道路、公厕等环卫设施清扫保洁项目、环境卫生治理项目、绿化景观、公园养护管理项目、河道、坑塘等水面保洁等管理项目、辖区病媒防制项目、垃圾分类示范街镇创建及生活垃圾清运项目、赤龙公园及S地块周边绿化提升改造项目。预计3611.6316万元。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本年度预计养护绿化总面积251134平方米，预计投入约2000万，实际支出782.8万。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

本年度数量指标体现在绿化养护总面积达到251134平米，实际318288.5平米，已达成预期指标。养护行道树数量预计达到6000株，实际完成6000株，已达成预期指标。

本年度质量指标体现在绿化养护合格率预计达到90%，实际80%。形成差异原因主要是栽植操作不规范，存在假活现象。公路养护工程合格率预计达到90%，实际100%，已达成预期指标。

本年度时效指标体现在组织开展垃圾分类宣传及时率预计达到90%，实际90%，已达成预期指标。养护工程完工及时率预计达到90%，实际完成100%，已达成预期指标。

本年度成本指标：体现在绿化养护总成本预计270万元，实际支出310万元，形成差异原因主要是针对未成活树木进行重新种植，种植费用增多。

- 效益指标完成情况分析。

- 本年度社会效益指标体现在居民生活垃圾分类知晓率和参与率预计达到95%，实际完成96%，已达成预期指标。就业人数增长数预计达到50人/年，实际55人/年，已达成预期指标。

本年度生态效益指标体现在可回收物转化价值达到1000元/年，实际8788.09元/年，形成差异原因主要是可回收物转换价值提高。赤龙公园湖水水质检测合格率预计达到90%，实际检测结果合格率为90%，已达成预期指标。

3.满意度指标完成情况分析。

- 本年度服务对象满意度指标体现在公园游客满意度预计90%，实际90%，已达到预期目标。

- 发现问题及改进措施

存在绿化养护合格率、可回收物转化价值低和养护资金投入进度慢的问题。

应加强规范操作，进行种植人员专业化培训，提高养护合格率。定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查，发现进展缓慢的问题及时协调并整改。