执法运行项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述

结合镇政府重点工作、防疫工作安排和日常执法需要，综合执法局2022年度编报预算如下：执法车（47辆）燃油费用84.6元，车辆保险费用18.8元，汽车保养及修理费47万元 ，更新执法人员服装，费用30万元。为巩固拆违治乱成果，加大拆违力度，提升创文效果、维持良好市容环境，拆违工程预算约279.6万元。总计预算460万元 。

（二）立项依据

1、2018年西青区"拆违治乱保安全，美化环境促发展”专项行动方案（西青综执发【2018】1号）。2、杨柳青镇2021-2023年创文巩固提升三年工作方案。3、《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督[2017]31号

（三）实施方案

杨柳镇综合执法局通过（西青区"拆违治乱保安全，美化环境促发展”专项行动方案和杨柳青镇2021-2023年创文巩固提升三年工作方案）内容提升本街镇环境，达到拆违治乱保安全，美化环境。

（四）绩效目标及设定依据

此项目设定保障杨柳镇内"拆违治乱保安全，美化环境促发展”专项行动内容有效开展, 依照相关文件，保障项目运行。及时有效的开展工作，提提升本街镇环境，达到拆违治乱保安全，美化环境。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为96.5分，自评结果为优/良/中/差。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

执法运行专项全年预算460万元, 其中执法车（47辆）燃油费用84.6元，车辆保险费用18.8元，汽车保养及修理费47万元 ，更新执法人员服装，费用30万元。为巩固拆违治乱成果，加大拆违力度，提升创文效果、维持良好市容环境，拆违工程预算约279.6万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

本项目设置数量指标执法车辆数年度指标值47辆,已完成47辆执法车辆运行;质量指标拆违工程验收合格率年度指标值≥95%,全年达到95%;时效指标拆违治乱工程完成时间年度指标值2022年12月31日前,2022年12月31日前完成拆违治乱工作已于2022年12月31日前全部完成，已全部达到预期目标;成本指标拆违治乱保安全，美化环境工程成本全年预计460万元,全年实际产生300.19万元。

2.效益指标完成情况分析。

本项目设置效益指标提升镇内群众的居住环境年度指标设置有效改善，本年度内完成完成拆违治乱美化环境工作，有效改善镇内群众的居住环境，已全部达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目设置满意度指标镇内居民收益对象满意度年度指标值≥98%，全年达到98%。

三、发现问题及改进措施

通过绩效自评工作，发现在项目实施过程还存在以下问题，建议以后及时改进。

1、对项目进行优化筛选

每年度做预算编报时要根据资金情况确定项目，哪些是必须有的，属于刚性支出，哪些是可以暂缓的，不要都先报再减，影响工作效率。对于保留项目进行充分论证说明，进行合理评估后，确定资金金额。

2、确保项目资金落实到位

对于已经确定的项目，财政要确保资金落实到位，维护政府的信用，不要项目完成了，资金不能到位，造成债务累积，年年清不了，年年预算紧。

3、对政府历史累积债务进行有计划有步骤的清偿。