项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 农业园区自来水管网新建项目

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位： 天津市西青区精武镇农业发展服务中心

自 评 人 员：       周德懋

联 系 电 话：      23981572

填 报 日 期：      2023.5.5

农业园区自来水管网新建项目

项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：农业园区自来水管网新建项目

2.项目实施周期：2022年1月- 12月。

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇农业发展服务中心

4.项目简介：组织实施观赏鱼园区自来水管网新建项目，申请镇财政预算经费320万元，费用包括施工直接费、独立费等。

（二）立项依据

随着近年来项目区地下水开采量日益增大，项目区地块地面沉降较为严重。为减少地下水开采，有效遏制地面沉降，同时满足园区生活用水需求，经精武镇镇长会、党委扩大会同意实施该项目。

（三）实施方案

该项目由精武镇农业发展服务中心组织实施，预算安排320万元，按照合同约定支付项目费用。

（四）绩效目标及设定依据

1.数量指标：涉及农业园区数量1个。

2.质量指标：工程质量合格。

3.时效指标：截止时间为2022年12月31日。

4.成本指标：项目费用≤320万元。

5.经济效益指标：增加农民收入。

6.社会效益指标：推进农业产业结构调整。

7.生态效益指标：推进农业生产环境改善。

8.可持续影响指标：持续推动农业增产增效。

9.服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  97  分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

农业园区自来水管网新建项目预算320万元，截至2022年12月底的实际执行100万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

实施农业园区自来水管网新建项目，涉及农业园区数量1个，工程质量合格，2022年3月完成项目建设工作，预算320万元，项目总费用预计285.7461万元，截止2022年底实际支付100万元。

2.效益指标完成情况分析。

项目的实施，将进一步增加项目区农民收入，推进农业产业结构调整和农业生产环境改善，持续推动农业增产增效。

3.满意度指标完成情况分析。

项目区服务对象满意度98%。

- 发现问题及改进措施

该项目于2021年12月底开始动工建设，2022年3月完成项目建设工作。主要建设内容为新建 dn60-dn200 给水管道约1500米，为保证用水高峰期水压，同时新建给水增压泵房一座。下一步，镇职能部门将持续关注园区使用自来水管网情况，针对发现的问题及时进行整改，确保项目达产达效。