项目支出绩效自评报告

| 自评项目名称： | 天津市西青区精武镇绿化养护项目 |
| --- | --- |
| 区级主管部门： | 天津市西青区精武镇人民政府 |
| 项目实施单位： | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心 |
| 自 评 人 员： | 张浩 |
| 联 系 电 话： | 13662000622 |
| 填 报 日 期： | 2023年5月5日 |

天津市西青区精武镇绿化养护项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

天津市西青区精武镇绿化养护项目，该项目位于天津市西青区精武镇，占地面积约1.03万亩，本项目为苗木的绿化养护服务，养护内容包括树木修剪、涂白、浇灌、排水、中耕除草、去除枯死植株、苗木补植、病虫害防治和施肥等养护措施。养护质量应达到国家有关规范标准及要求，在养护管理期内对树木、地被、景观设施全程养护管理，达到四个100%的养护管理目标，确保林地得到全面巩固和提高。

（二）立项依据

对我镇绿化地块实施养护工作，保证绿化效果，保护环境，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念。

（三）实施方案

项目名称：天津市西青区精武镇绿化养护项目，项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府，项目实施方案：做好我镇绿化养护工作，养护面积共计1.03万亩，其中包括乔木管理，生长正常，枝叶健壮，无枯枝。针对不同的树种进行修剪，日常养护过程中对病虫枝、伤残枝、枯死枝等枝条进行剪除, 保持树冠均匀,整齐生长；做好防强风工作，加强防范措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵抗强风的能力，树坑定期修边，除杂草、松土，做到树穴界线清楚，树穴内无明显碍眼杂草，树木整形修剪；适时做好植株整形修剪,及时去除树基树干萌条,使主侧枝明确,树体结构合理,枝条疏密得当，层次合理分枝点一致；及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，经常检查，注意金龟子幼虫、蛴螬、春秃病、锈病发生；树木涂白，每年对树木涂白两次（春秋各一次），涂白高度为 1.2m-1.5m，涂白用剂配比：涂白药剂生石灰 5kg，加硫磺粉 0.5kg，加盐 0.5kg,加水 20kg 制成,也可加入适量杀虫剂、杀菌剂，2cm以上新截口有防护剂。

（四）绩效目标及设定依据

1.数量指标：绿化养护面积约1.03万亩。

2.质量指标：绿地养护达标率100%，受害株数＜4%。

3.时效指标：绿化工作完成及时率100%。

4.成本指标：全年预计支出不超过980万元。

5.社会效益指标：全镇绿化美化水平不断提高。

6.生态效益指标：改善环境。

7.服务对象满意度指标：受益群体满意度大于95%。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 98 分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

截止2022年底全年绿化养护支出609.5万元，截止2023年4月底支出仍为609.5万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

本年绿化养护工作完成情况较好，积极提升我镇绿化美化。

1.产出指标完成情况分析。

完成我镇绿化养护面积1.03万亩，绿地养护达标率100%，受害株数＜4%，绿化工作完成及时率100%，截止2022年底全年绿化养护支出609.5万元，因疫情原因部分项目资金延缓支付，另外年初预算金额的测算有偏差，以后会结合实际测算预算资金，加强预算编制的准确性。

2.效益指标完成情况分析。

通过对我镇绿化进行持续养护，持续提升全镇绿化美化水平。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度大于等于95%。

- 发现问题及改进措施

对我镇绿化实施养护工作，提高我镇绿化美化水平，项目执行可能遭遇疫情风险、气候风险、地质风险、水文风险、政策风险，结合当地实际情况进行调整。