项目支出绩效自评报告

| 自评项目名称： | 西青区精武镇学府工业区基础设施提升改造工程二期 |
| --- | --- |
| 区级主管部门： | 天津市西青区精武镇人民政府 |
| 项目实施单位： | 天津市西青区精武镇人民政府-天津精武学府开发建设有限公司 |
| 自 评 人 员： | 刘振邑 |
| 联 系 电 话： | 15620333696 |
| 填 报 日 期： | 2023.5.8 |

学府工业区基础设施提升改造工程二期项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

完善园区基础设施建设，完善该区域雨、污分流的排水体制，完善镇区排水规划系统，解决该区域污水排放问题，从而改善该区域的环境质量。

（二）立项依据

府园区基础设施提升改造工程二期项目中三个子项目取得批准文件情况：

2021年8月19日，天津市西青区行政审批局通过了《关于同意西青区精武镇学府园区配套工程项目建议书的批复》（津西审投投资[2021]104号）；

2018年10月25日，天津市西青区行政审批局通过了《关于对精武镇学府工业区1号雨水泵站工程项目建议书的批复》（津西审投投资[2018]340号）；

2020年8月7日，天津市西青区行政审批局通过了《关于同意精武镇学府工业区1号雨水泵站工程可行性研究报告的批复》（津西审投投资[2020]99号）；

2021年2月8日，天津市西青区行政审批局通过了《关于同意精武镇学府工业区1号雨水泵站工程初步设计的批复》（津西审投投资[2021]15号）；

2018年10月25日，天津市西青区行政审批局通过了《关于对精武镇学府工业区丰产河雨污水合建泵站工程项目建议书的批复》（津西审投投资[2018]339号）；

2019年3月1日，天津市西青区行政审批局通过了《关于对精武镇学府工业区丰产河雨污水合建泵站工程项目可行性研究报告的批复》（承诺审批）（津西审投投资[2019]35号）；

2020年10月19日，天津市西青区行政审批局通过了《关于同意精武镇学府工业区丰产河雨污水合建泵站工程初步设计的批复》（津西审投投资[2020]121号）。

（三）实施方案

学府工业区基础设施提升改造二期工程包含两座泵站以及五条道路

一号雨水泵站4.16日获得开工证已进场

丰产河雨污水合建泵站即将取得开工证随后进场施工

五条道路目前处于未动工阶段

（四）绩效目标及设定依据

总目标：完善园区基础设施建设，完善该区域雨、污分流的排水体制，完善镇区排水规划系统，解决该区域污水排放问题，从而改善该区域的环境质量。中期目标：目标1：新建雨水泵站一座。目标2：新建雨污水合建泵站一座。目标3：新风道1,271.849米；新锐道1,599.714米；学府东路209.342米；思智道502.958米；创新道584.067米。

指标设置如下：

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 雨水泵站建设规模 | 7176.22㎡ |
|  |  |  | 雨污水合建泵站建设规模 | 4,844.5㎡ |
|  |  |  | 新建道路长度 | 4,167.93米 |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100％ |
|  |  |  | 项目设计变更率 | ≤10% |
|  |  | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥80% |
|  |  | 成本指标 |  |  |
|  |  |  | 2022年资金到位 | 6000万元 |
|  |  | 社会效益指标 | 解决该区域污水排放问题 | 成效明显 |
|  |  | 生态效益指标 | 改善该区域的环境质量 | 成效明显 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度和相关服务对象满意度 | ≥90% |

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 35 分，自评结果为差。

（一）项目资金投入情况分析。

该项目2022年申请专项债6000万元，其中2021万元已拨付到使用单位。6000万元为项目的部分资金，后续会根据项目需要，再进行筹集资金。

（二）绩效目标完成情况分析。

本项目为2022年-2024年跨年项目，2022年已完成前期工作，后续准备进场施工，截止2023年4月工程正在按步进行中。总体目标和指标还不能全部完成，后续我单位会积极协调各方，推进项目进度。

本项目的各项指标除了成本指标完成了2021万元外，其他指标，因为本项目为跨年项目，未完工，咱无法确定指标的完成值，后续会积极推进工作。

- 发现问题及改进措施

工程进度较为缓慢，需加强对该工程的督促。