项目支出绩效自评报告

| 自评项目名称： | 天津市西青区精武镇示范小城镇农民安置用房建设项目 |
| --- | --- |
| 区级主管部门： | 天津市西青区精武镇人民政府 |
| 项目实施单位： | 天津市西青区精武镇人民政府-天津市精武建设开发有限公司 |
| 自 评 人 员： | 王磊 |
| 联 系 电 话： | 18502259908 |
| 填 报 日 期： | 2023年4月19日 |

天津市西青区精武镇示范小城镇农民安置房建设项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

该项目为天津市西青区精武镇示范镇一期农民安置房项目，包括：1.示范镇一期盛兴佳园配建二、配建三项目（包括2栋地上三层建筑单体、地下车库和人防区，总建筑面积26254.61平米）；2.示范镇一期和兴佳园项目（包括27栋地上单体建筑及地下车库和人防区，总建筑面积214980.5平米）。

（二）立项依据

天津市西青区精武示范小城镇一期农民安置房项目，推进建设农民安置用房，改善农民居住环境及生活配套设施。

（三）实施方案

由天津市精武建设开发有限公司按照如下计划实施项目：

一是于2022年一季度，开始着手办理盛兴佳园配建二、配建三项目的前期土地手续同时加快推进和兴佳园项目建设。

二是于2022年二季度，办理盛兴佳园配建二、配建三项目各项审批手续（工程规划、人防审批等）同时加快推进和兴佳园项目建设。

三是于2022年三季度至年底，进行盛兴佳园配建二、配建三项目前期所需各项准备工作（设计、测绘、咨询造价等）同时推进和兴佳园项目配套施工。

以上总计5000万元。

- 绩效目标及设定依据

- 项目总目标：推动城镇化发展、提高了农民收入、实现小城镇可持续发展。

- 数量指标：总建筑面积241235㎡，31个建筑单体。

质量指标：项目过程验收合格率大于等于95%。

时效指标：进度准时率≥95%。

成本指标：本年预计投入资金≤5000万元。

社会效益指标：显著改善居民居住条件情况。

生态效益指标：显著改善区域环境情况。

可持续影响指标：为区域开发和经济发展承载空间。

服务对象满意度指标：收益群众满意度大于等于90%。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为91.9分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目本年已收到政府债券项目资金5000万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

该项目为政府专项债券项目，主要为我镇示范小城镇农民安置用房建设项目提供部分资金，有利于推动我镇城镇化进行和小城镇可持续发展。

1.产出指标完成情况分析。

已完成盛兴佳园配建二、配建三项目的前期土地手续、工程规划手续办理，已完成人防工程审批工程，完成前期施工图设计工作；和兴佳园已完成主体施工和配套施工，已具备竣备条件。本项目本年已收到政府债券项目资金5000万元，已拨付到我镇国企，国企对外共支付资金3979.83万元。

2.效益指标完成情况分析。

该项目的进行对改善居民居住条件情况、改善区域环境情况、为区域开发和经济发展承载空间都有效，因总体建设未完成，部分达成预期指标。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目已完成内容群众满意度反响较好。

- 发现问题及改进措施

因受到疫情影响，以及资金紧张等因素，示范镇一期农民安置用房项目推进进程存在滞后现象，后续加快沟通推进工作。