项目支出绩效自评报告

| 自评项目名称： | 精武镇师大三附小功能教室提升改造项目 |
| --- | --- |
| 区级主管部门： | 天津市西青区精武镇人民政府 |
| 项目实施单位： | 天津师范大学第三附属小学 |
| 自 评 人 员： | 张玉臣 |
| 联 系 电 话： | 15822188677 |
| 填 报 日 期： | 2023.4.18 |

精武镇师大三附小功能教室提升改造项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1、书法教室：碑帖赏析系统、对照教学系统、书法文化系统、直播演示系统等。

2、信息技术教室：云服务器、云终端、云一体机、交换机等。

3、录播教室和校园电台：录播服务器、智慧课堂云平台、高清云台摄像机、移动导播台等。

（二）立项依据

1、根据教育信息化发展和建设的要求，我校的信息教室数量和生机比例偏低，教学资源紧张，继续新建信息技术教室满足教学要求。

2、 根据素质教育要求以及教学模式的转变和创新，我校部分功能教室设备老化，不能满足教学过程中教师新的教学方式和交互方式，我校急需提升现有功能教室和新建部分功能教室满足课堂教学需求，提升教学质量。

（三）实施方案

项目管理实行工程招投标制，合同制，明确双方责任义务，严格按照国家建设程序进行建设管理，严格按照批准的实施方案组织实施，做到有规划、有项、有设计、有项目负责人、定人、定任务、定时间、定质量标准学校施工存在特殊性，要保证正常上课秩序的同时还要兼顾安全问题，工程双方经过讨论结合实际情况制定了施工方案，保障工程按要求高标准完成。

- 绩效目标及设定依据

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购维护数量 | 200套 |
|  |  |  | 软件采购维护数量 | 20套 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% |
|  |  |  | 系统验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 系统正常运转率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤48小时 |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 | ≤216.03万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生使用率 | ≥80% |
|  |  | 社会效益指标 | 提升学校信息化水平 | 有效 |
|  |  | 可持续影响指标 | 购置的设置设备使用年限 | ≥6年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | ≥90% |

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为97.1分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

该项目年初预算为216.03万元，因招投标和工程需求该项目总款为211.4996万元，项目已于2022年9月完工并投入使用，2022年支付该项目工程款16.0324万元，截止2023年4月实际支付36.0324万元。

- 绩效目标完成情况分析。

本年施工建设了功能教室书法教室、信息技术教室、校园电台，提升改造录播教室，项目总投资211.5万，已于2022年9月完工，教室投入使用后深受教师和学生好评。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 硬件采购维护数量 | 200套 | 150套 | 5 | 3.8 | 年初为预计指标，最终完成值根据实际施工需求确定；以后加强指标设置的准确性。 |
|  |  | 软件采购维护数量 | 20套 | 15套 | 5 | 3.8 | 年初为预计指标，最终完成值根据实际施工需求确定；以后加强指标设置的准确性。 |
|  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 系统正常运转率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 90% | 5 | 4.5 | 项目已完工，因疫情原因部分资金延缓支付，截止2023年4月实际支出16.04万元，截止2023年4月实际支付36.0324万元，余额预计于2023年底前支付完成。以后加强预算项目的及时调整。 |
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤48小时 | 48小时内 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤216.03万元 | 211.50万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 学生使用率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 社会效益 指标 | 提升学校信息化水平 | 有效 | 新建信息教室等功能教室，达到学校信息化建设标准，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 可持续影响指标 | 购置的设置设备使用年限 | ≥6年 | ≥6年 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生和教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |

- 发现问题及改进措施

无