附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：示范小城镇建设补助资金

区级主管部门：   辛口镇人民政府

项目实施单位：   辛口镇人民政府

自 评 人 员：      杜季伟

联 系 电 话：       13502125302

填 报 日 期：       2023.8

示范小城镇建设补助资金项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

根据天津市人民政府《关于同意杨柳青镇等九个镇开展以宅基地换房建设示范小城镇试点工作的批复》（津政函[2011]20号），西青区辛口镇被批准为示范小城镇试点项目，按照《天津市以宅基地换房建设示范小城镇管理办法》（市政府令18号）有关规定，辛口镇示范小城镇农民安置用房建设项目已经启动，用于村民还迁、统筹城乡发展。该项目位于镇区北部，东至泰兴路、南至隆运道、西至泰和路、北至当杨路。规划总占地面积7.55公顷，可用地面积59546.5平方米，总建筑面积127700平方米，地下面积36000平方米，投资4.17亿。

（二）立项依据

天津市人民政府《关于西青区辛口示范小城镇农民安置用房建设项目建议书的批复》（津发改城镇[2012]518号）

（三）实施方案

项目实施主体为辛口镇建管办，预算安排规模10万元，实际实施6172万元。

（四）绩效目标及设定依据

- 数量指标—新建房屋—=750套。建设面积—≥127700平方米。

- 质量指标—验收合格率—达到验收标准。

- 时效指标—项目完工率—100%。

- 成本指标—支出成本—≤6282万元。

- 经济效益指标—延长基础设施使用寿命—显著

- 社会效益指标—改善人民生活质量—显著提升。

- 生态效益指标—降低环境污染—显著。

- 可持续影响指标—为群众生活提供便利—显著。

- 服务对象满意度指标—还迁居民满意度—80%。

依据实际项目需求预估。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为97 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

项目预算安排10万元，截至2023年4月底实际支出6172万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

设立的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成目标。

2.效益指标完成情况分析。

设立的经济效益和可持续影响指标完成情况良好。社会效益指标--改善人民生活质量未见显著变化，部分达成预期目标，下一步加快施工进度，以保证能够尽快完工。

3.满意度指标完成情况分析。

受益对象满意度达到预期，群众需求多样化，持续提供更好服务提升满意率。

- 发现问题及改进措施

该项目用于村民还迁、统筹城乡发展，符合人民群众的长远利益。

存在问题：政府债务增加。改进措施：加快出让区的出让进度。