附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：市政基础设施

区级主管部门：辛口镇人民政府

项目实施单位：辛口镇人民政府

自 评 人 员：  杜季伟

联 系 电 话：  13502125302

填 报 日 期：     2023.8

XX项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

- 项目基本情况

（一）项目概述

本项目为辛口镇市政基础设施、道路、雨污水泵站等的运行维修养护工作。具体包括：交通组织改造工程，信号灯、标线、防护栏等交通设施安装；乡村公路道路维修维护；便道、盲道维护；创文期间，应上级部门要求，对镇区内基础设施进行维修、维护；建成区内市政道路及沿线市政井盖、排水管的破损修复；辛口大道雨污水合建泵站运行养护管理经费、电费、检修费、设备零件更换等；道路路灯运行电费及维修维护费用；其他不可预见的城镇建设应急项目预留资金等。

（二）立项依据

日常运行维修养护需要。

（三）实施方案

项目实施主体为辛口镇建管办，预算安排规模2877000元，预算已实施2245081.34元。

（四）绩效目标及设定依据

- 数量指标—市政基础设施修缮数量—≥10处。

- 质量指标—维修合格率—≥90%。

- 时效指标—项目按期完成率—≥80%。

- 成本指标—支出成本—≤1309万元。

- 经济效益指标—延长基础设施使用寿命—得到改善。

- 社会效益指标—改善人民生活质量—得到改善。社会效益指标—提高城市管理水平—得到改善。

- 生态效益指标—降低环境污染—显著。

- 可持续影响指标—降低故障率—80%。

- 服务对象满意度指标—社会公众满意度—95%。服务对象满意度指标—辛口镇居民满意度—80%。

依据实际项目需求预估。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 96 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

项目预算安排2877000元，截至2022年5月底实际支出2245081.34元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

设立的数量指标、质量指标和成本指标全部完成。时效指标未全部完成，项目按期完工率87%，由于新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按时完工，下一步要更加合理安排工期。

2.效益指标完成情况分析。

设立的经济效益、社会效益和可持续影响指标完成情况良好。生态效益指标-降低环境污染效果不显著，能源利用效率相比去年未显著提升，要提高对节约能源的重视。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度达到预期。

- 发现问题及改进措施

存在的问题：由于市政基础设施及公路维修维护涉及面广管理复杂，因此预算的前期调研难以十分周全，在项目实施过程中出现年初未纳入预算的情况。

改进措施：深化前期调研，注重经验总结。