附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：辛口镇第二中心小学提升改

造设备采购项目

区级主管部门：辛口镇人民政府

项目实施单位： 辛口镇人民政府

自 评 人 员：    张秀萍

联 系 电 话：    27990953

填 报 日 期：   2023.5.5

辛口镇第二中心小学提升改造设备采购项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

为进一步优化辛口镇教育资源配置，结合辛口镇新农村建设实际，以新当城中学建设并投付使用为契机，进行新一轮教育布局调整。将当城中学原有老校址纳入辛口镇基础教育新布局调整规划，提升改造建成辛口镇第二中心小学。根据实际办学需求，我镇安排预算项目“辛口镇第二中心小学提升改造设备采购项目”，该工程项目为2022年西青区民心工程，主要包括购置多媒体、美术、音乐等功能室配套设备、厨房设备、家具、空调、窗帘、电子产品以及支付空气质量检测费用等。2022年该项目全年预算数500万元，实际执行数298.71万元。

（二）立项依据

西青区2022年街镇民心工程项目。

（三）实施方案

该项目实施主体为辛口镇人民政府，资金用于第二中心小学购置多媒体、美术、音乐等功能室配套设备，购置厨房设备、家具、空调、窗帘、电子产品等以及支付空气质量检测费用等。

- 绩效目标及设定依据

该项目紧紧围绕“均衡全镇教育资源，改善办学条件，整体提高全镇基础教育质量”的总体目标，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标提供了资金保障。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为98分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

该项目2022年实际执行298.71万，截至2023年4月底的实际执行数为439.10万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：提高公办学校学位不低于800个，实际完成提高学位800个。

（2）质量指标：目前学校各项购置安装工作均已完工，经学校相关部门进行验收，设施设备均达到合格标准。

（3）时效指标：保障学校开学按时率，学校实际开学时间与预期有轻微偏差。学校加快组建领导班子，调配教师，拟计划5月底开学。

（4）成本指标：经费保障≤500万元，实际所用经费298.71万元。

2.效益指标完成情况分析。

可持续影响：改善基础教育布局，实际均衡了辛口镇的基础教育布局，满足百姓享受优质教育的需求。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：受益百姓满意度≥95%，实际完成情况100%满意。

- 发现问题及改进措施

- 存在的问题

- 本项目2022全年预算数500万，实际执行数298.71万，原因是用款计划未能及时批复，导致资金未能及时支付。

- 下一步改进措施

- 下一步，我单位将加强与相关部门对接，积极主动申请用款计划。