附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：  清洁取暖项目补贴资金

区级主管部门：     辛口镇人民政府

项目实施单位：     辛口镇人民政府

自 评 人 员：      杜季伟

联 系 电 话：     13502125302

填 报 日 期：      2023.8

清洁取暖项目补贴资金项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

项目主体为鼎达物业有限公司。该项目为辛口镇清洁取暖改造项目建设资金，项目相关二类费等；运行期间所需燃气费、电费、水费等运行及维修资金等。

（二）立项依据

关于研究冬季清洁取暖有关工作的会议记要（一会三函）

（三）实施方案

项目实施主体为辛口镇建管办，预算安排规模470万元，实际实施400万元。

（四）绩效目标及设定依据

- 数量指标—维护锅炉房数量—=11个。

- 质量指标—投诉率—≤5%。质量指标—补贴资金发放率—80%。

- 时效指标—按供热办要求及时供热—预计是11月1日到第二年3月31日。时效指标—补贴发放及时率—70%。

- 成本指标—电费和燃气费—按照实际需要预存。成本指标—补贴资金发放成本—470万元。

- 经济效益指标—延长供热设备使用寿命—有所改善。

- 社会效益指标—提高群众生活幸福感—显著提升。

- 生态效益指标—降低环境污染—显著。

- 可持续影响指标—改善居民居住环境—得到改善。

- 服务对象满意度指标—供热居民满意度—80%。

依据补贴经验。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  97 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

项目预算安排470万元，截至2023年4月底实际支出400万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

设立的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

2.效益指标完成情况分析。

设立的社会效益指标完成情况良好。社会效益指标-提高群众生活幸福感指标未完成，农村平房集中供热以后取暖效果未达到理想状态，部分达成预期目标，原因：因农村平房保温不良，取暖效果不理想 措施：继续改进供热效果。

3.满意度指标完成情况分析。

供热居民满意度达到预期。

- 发现问题及改进措施

存在的问题：农村平房保温不良，部分区域取暖效果不理想。

改进措施：将优化改善取暖效果。