附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：  华源油库拆除项目经费

区级主管部门：  辛口镇人民政府

项目实施单位：  辛口镇人民政府

自 评 人 员：   王峰

联 系 电 话：  022-27994217

填 报 日 期：  2023年4月21日

华源油库拆除项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

从源头根治天津市华源石化石油有限公司重大危险源问题，切实实现“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”的目的，辛口镇人民政府会同区应急局共同制定了《天津市华源石化石油有限公司重大危险源拆除方案》，已通过区政府常务会议审议。区级财政承担补偿资金的70%（人民币4660.88万元），辛口镇人民政府承担补偿资金的30%（人民币1997.52万元）。

（二）立项依据

关于印发《天津市华源石化石油有限公司重大危险源拆除方案》的通知（西青辛口政发[2022]4号）。

（三）实施方案

辛口镇人民政府负责华源油库拆除项目事宜，华源油库拆除项目经费总资金6658.4万元，其中区级财政承担补偿资金的70%（人民币4660.88万元），辛口镇人民政府承担补偿资金的30%（人民币1997.52万元）。2022年度实际执行金额为3860.88万元。

（四）绩效目标及设定依据

为贯彻落实习近平总书记“要健全风险防范化解机制，坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决在萌芽之前、成灾之前”的重要指示精神，化解重大安全风险，确保人民群众生命财产安全，根据《全国危险化学品安全风险集中治理方案》部署，按照应急部《落实大型油气储存基地安全风险管控措施工作方案》中“一库一策”原则，区、镇两级从安全风险防范化解和区域整体经济发展等多方因素考虑，决定进行拆除补偿。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为98.2分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年度实际执行金额为3860.88万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析：在数量指标上完成拆除1处重大危险源设施设备达到年度指标；质量指标为安全完成拆除工作；时效指标已消除重大危险源；成本指标完成支付该项目费用82%，今年已完成支付82%的费用支付。

2.效益指标完成情况分析：社会效益为完成拆除，消除重大危险源，现已全部达成预期指标；

3.满意度指标完成情况分析：服务对象满意度达到90%，对工作中的服务还需加强。

- 发现问题及改进措施

截至目前，该项目已顺利完成，相关费用已支付完毕。