附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：2022年政府专项债券付息资金

区级主管部门：   辛口镇人民政府

项目实施单位：    辛口镇人民政府

自 评 人 员：      杜季伟

联 系 电 话：       13502125302

填 报 日 期：       2023.8

2022年政府专项债券付息资金项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

本期债券资金计划用于西青区辛口镇示范小城镇农民安置用房建设项目地块7和地块10的配套设施建设工程。投资共2.2亿元。

（二）立项依据

津发改城镇（2013）850号

（三）实施方案

项目实施主体为辛口镇建管办，预算安排规模778.5万元，实际实施778.5万元。

（四）绩效目标及设定依据

- 数量指标—新建房屋—=750套。

- 质量指标—达到验收标准—达到验收标准。

- 时效指标—按时完成—按时完成。

- 成本指标—支出成本—≤778.5万元。

- 经济效益指标—延长基础设施使用寿命—提升

- 社会效益指标—改善人民生活质量—提升。

- 生态效益指标—环境改善率—改善。

- 可持续影响指标—消除隐患率—≥20%。

- 服务对象满意度指标—受益对象满意度—≥80%。

依据实际项目需求预估。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为98分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

项目预算安排778.5万元，截至2023年4月底实际支出778.5万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

设立的数量指标、质量指标和成本指标全部完成。质量指标-达到验收标准中部分项目正在验收阶段，已完成验收的项目均验收合格。时效指标-按时完成中98%的项目按时完成，受疫情影响没有及时完工，现进行收尾阶段。

2.效益指标完成情况分析。

设立的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标完成情况良好。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度可以达到预期，群众需求多样化，持续提供更好服务提升满意率。

- 发现问题及改进措施

问题：受疫情影响未能及时完工，且资金调度困难。

措施：加快资金调度，争取按期完工。