附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：辛口镇第一中心幼儿园新建项目

区级主管部门：辛口镇人民政府

项目实施单位：辛口镇人民政府

自 评 人 员：  杜季伟

联 系 电 话：  13502125302

填 报 日 期：     2023.8

辛口镇第一中心幼儿园新建项目项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

辛口镇第一中心幼儿园工程位于辛口镇镇区南部，总建筑面积5184.17平方米（地上4800平方米，地下384.17平方米），能满足16个班，400名学龄前儿童教学使用需求，总投资约4500万元。

（二）立项依据

津西审投投资【2018】7号。

（三）实施方案

项目实施主体为辛口镇建管办，预算安排规模13000000元，预算已实施13000000元。

（四）绩效目标及设定依据

- 数量指标—建设面积—≥5184.17平方米。

- 质量指标—验收合格—合格。

- 时效指标—项目按期完成率—按时。

- 成本指标—支出成本—=1300万元。

- 社会效益指标—改善教学质量—通过对幼儿园主体等项目施工，满足幼儿园使用功能，全部达到预期指标

- 服务对象指标—受益师生满意度—95%。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 97 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

项目预算安排13000000元，截至2022年12月底实际支出998.3元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

设立的数量指标、质量指标和时效指标全部完成。成本指标未全部完成，项目按期完工率77%，由于新冠肺炎疫情影响，资金筹措存在压力，下一步要更加合理安排资金。

2.效益指标完成情况分析。

设立的经济效益、生态效益和可持续影响指标设置有误。社会指标显著提升，下一步要科学设置效益指标。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度达到预期。

- 发现问题及改进措施

存在的问题：由于辛口镇第一中心幼儿园工程涉及面广管理复杂，建设周期长，施工工艺复杂，存在变更签证等情况，因此预算的前期调研难以十分周全，在项目实施过程中出现年初未纳入预算的情况。

改进措施：深化前期调研，重视过程管理，注重经验总结。