杨柳青政发〔2017〕1号

关于印发《杨柳青镇拆迁片区隐患排查治理》的通知

各村（街）：

为保证各拆迁区域的安全，确保拆迁工地无大气污染、无地面裸露、无拆迁扬尘、无井盖丢失，拆迁民房无跑水，无漏电。现将有关问题通知如下：

一、工作目标

按照施工工地安全工作的各项工作要求，标本兼治，综合施策，抓住重点区域的隐患排查治理，消灭一切安全隐患问题，加大拆迁片区内安全隐患预防，从严从实抓好安全隐患排查治理，坚决遏制各类事故的发生，确保春节期间的安全稳定，保证广大人民群众过一个祥和的新春佳节。

二、组织领导

为切实加强拆迁片区安全工作的组织领导，各村（街）平改办成立隐患排查治理工作领导小组，书记任组长，两委班子成员为组员。

三、时间安排

第一阶段：2017年1月10日至1月20日  集中治理阶段；

第二阶段：2017年1月21日至2月13日  重点巡查防控阶段；

第三阶段：2017年2月14日以后  巩固成果阶段；

四、治理范围

（一）房屋拆除。由各村自行组织拆房机械，力争1月20日拆除片区内的所有空房。

（二）易燃物清理。动用人工将拆迁范围内的木质房梁、门窗，草把子、旧衣物、废旧塑料等清理运输，杜绝火灾隐患。

（三）水电处理。断电断水，加强水电线路的管理，避免触电事故发生，杜绝拆除后水管跑水。

（四）裸露地块苫盖。拆除房屋后的杂土集中堆放，并将杂土及所有裸露地块全部苫盖。

五、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各村（街）平改办要切实把人民群众生命财产安全放在第一位，牢牢守住安全“红线”，以对党和人民高度负责的态度，切实加强领导，周密安排部署，细化责任分工，确保思想认识、组织领导、责任落实、排查整治、应急值守到位，严防事故发生。

（二）强化问责，严肃责任追究。各村（街）平改办要严格落实 “属地责任”的原则，凡是对拆迁片区隐患排查治理工作重视程度不够，组织开展不力的，严肃追究相关责任人的责任。

（三）加强巡控，确保片区内安全。各村（街）两委班子成员组织相关人员，昼查夜巡。尤其是重大节日期间，对各拆迁区域进行不间断检查。加强日常巡查，督促拆迁工地减少扬尘污染，检查拆迁后裸露地块的苫盖情况。

2017年1月7日