附表

天津市2023年生态环境保护督察整改情况公示表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整改任务 | 任务编号 | 天津市2023年生态环境保护督察反馈问题第 7 项整改任务 |
| 问题描述 | 西青区渣土堆放管理呈碎片化状态的问题未完全整改到位。其中，中北镇大卞庄钢材市场渣土临时堆放点未按要求采取防尘措施，造成扬尘污染隐患。西青区大寺镇王村北洼地堆放有大量的渣土裸露未苫盖，形成环境污染隐患。 |
| 责任单位 | 区城管委、区农业农村委、中北镇、大寺镇 |
| 整改目标 | 结合城市规划建设需求，充分利用土地平整、地形堆砌造景、土地修复改良等方式，进一步增强建筑垃圾消纳处置能力，解决渣土堆放处置碎片化问题。 |
| 整改措施 | 进一步完善临时消纳场防尘控尘措施，在确保空气质量的前提下，科学合理利用，充分发挥张家窝镇南赵庄建筑垃圾消纳场建筑垃圾消纳效益。大卞庄钢材市场渣土临时堆放点拟采取简易绿化、喷洒抑尘剂、洒水降尘等方式做好防尘降尘工作。大寺镇王村北洼地拟结合土地后期利用需求，对堆存渣土推平作为复耕地块垫土处理，确保裸地得到有效管控。 |
| 整改主要工作及成效 | 为充分发挥张家窝镇南赵庄村临时消纳场效益，区城管委积极与各渣土处置单位沟通联系，在完善防尘控尘措施，确保空气质量的前提下，有序恢复启用该处置消纳场。已与部分项目施工单位签订协议，接收消纳其承建项目产生工程渣土，首个项目将于12月开工出土。下一步区城管委委将积极与其他建设项目相关方积极沟通协商，持续保持该消纳场消纳能力。大卞庄钢材市场渣土临时堆放点因距离高铁较近不能苫盖，又因秋冬季安全防护需要，采取了春夏简易绿化，秋冬季喷洒抑尘剂并浇冻水方式进行控尘，最大化减少扬尘污染隐患。下一步将持续推进既定抑尘措施。大寺镇王村北洼地块现阶段已完成复耕工作，下一步将挂牌对外招租进行复种，确保督察问题不反弹。 |
| 整改时限 | 2024年11月 |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：张玉龙，联系电话：27936321 |