西青区教育局新建校补充设备购置项目

绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，我们对西青区教育局新建校补充设备购置项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据新建校工程进度，2021年付村中学、当城中学、王稳庄中学、中北中学、九十五中学五所新建校完成验收需要搬迁，根据前期调研情况，需补充购置部分设施设备。依据《[完中]仪器配备标准》、《[初中]仪器配备标准》、《[高中]仪器配备标准》，新建学校需购置必要的家具、信息设备、教学专用设备，完成相关教育设备与硬件设施的配套跟进，以满足各类教学活动需求，确保教育教学正常开展，为深化课程改革、实现基础教育优质均衡发展提供全面的支持与保障。

五所新建校通过购置教育设备，为其提供教学活动的硬件支持，给学生创造舒适安全的学习环境，实现基础教育优质均衡发展。

项目年初预算6301.10万元，实际支出4048.73万元，项目购置内容为家具、信息设备、教学专用设备。项目所涉及的5所中学的54个项目通过公开招标、三方询价等方式择优确定供应商。

（二）项目绩效目标

本项目的绩效目标为保证迁建学校的正常搬迁工作，确保教育教学工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

从项目整体角度出发，了解西青区教育局新建校补充设备购置项目的完成情况，全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，从而为今后的类似项目提供有益经验，以便提高财政资金配置效率和使用效益，提升西青区财政资金科学化管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系分为四大部分，即决策、过程、产出、效益。这四大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生效益的整个过程，采取百分制的计分方式。主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等情况。（本项目绩效评价体系详见附表）

3.绩效评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》，结合本项目特点，成立专门绩效评价工作组进行评价体系的构建。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、过程、产出、效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价主要采用比较分析法和因素分析法。

比较分析法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价项目相关专业技术指标的确定和评价工作的实施；

（2）进行前期调研，收集评价项目相关政策文件、管理制度等相关的资料，对相关资料进行整理分析。

2.组织实施

（1）对项目资金的收支进行审核，主要包括资金申请与预算批复的法定程序，资金拨付、支出及财务管理的规范情况；

（2）对项目的实施进行审核工作，主要包括评价项目有关的招投标资料、采购档案、制度建设情况等文件资料；

（3）根据具体审核情况，绩效评价工作组结合专家意见，从决策、过程、产出、效益方面对项目进行分析评议，确定绩效评价指标体系；

（4）现场沟通及考察，与设备购置项目负责科室负责人进行现场沟通，了解项目实施的具体情况。

3.分析评价

（1）绩效评价工作组根据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；

（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据《西青区教育局新建校补充设备购置项目绩效评价指标评分表》的最终总得分，可以用来综合判断本项目的绩效情况，绩效评价得分采用百分制评分，评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合总得分90.43分，评价结论为“优”。

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 3 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（4分） | 4 |
|  |  | 绩效目标明确性（4分） | 3 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性（3分） | 3 |
|  |  | 资金分配合理性（3分） | 3 |
| 过程（40分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 3 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 1.93 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 4 |
|  | 组织实施（30分） | 管理制度健全性（6分） | 6 |
|  |  | 合同管理有效性（6分） | 3 |
|  |  | 采购管理有效性（6分） | 4 |
|  |  | 验收管理有效性（6分） | 6 |
|  |  | 资产管理有效性（6分） | 6 |
| 产出（15分） | 产出数量（5分） | 购置设备实际完成率（5分） | 5 |
|  | 产出质量（5分） | 购置设备验收通过率（5分） | 5 |
|  | 产出时效（5分） | 项目完成及时性（5分） | 5 |
| 效益（25分） | 社会效益（20分） | 教学功能改进、满足现代教学需求（10分） | 10 |
|  |  | 促进地区教育水平整体发展（10分） | 10 |
|  | 可持续发展（5分） | 后续保障措施、反馈机制（5分） | 2.5 |
| 合计 |  |  | 90.43 |

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面分析，其中项目立项指标下设立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标，绩效目标指标下设绩效目标合理性、绩效目标明确性2个三级指标，资金投入指标下设预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。具体得分情况见下表：

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 3 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性（4分） | 4 |
|  |  | 绩效目标明确性（4分） | 3 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性（3分） | 3 |
|  |  | 资金分配合理性（3分） | 3 |
| 合计 |  |  | 19 |

1.项目立项情况分析

为完善西青区公建配套设施，提升西青区整体教育水平，达到促进优势教育资源带动郊区教育发展，优化教育资源的均衡配置的目的。2016年6月至2018年10月，天津市西青区五所新建校（付村中学、当城中学、王稳庄中学、中北中学、九十五中学）陆续完成项目立项工作，并于2021年度陆续完成土建施工。2021年4月28日，为继续推进95中、中北中学等5所新建校项目建设，西青区教育局党委会通过决议，按照项目安排对学校相关弱电、录播教室、饮水机、多媒体设备、办公家具、专用教学家具设备、宿舍设备、实验室成套设备、厨房设备、食堂餐桌椅等项目，确定论证专家、造价公司、招标代理机构、监理公司，并开展招投标工作。

本项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2.项目绩效目标分析

《新建学校补充设备购置项目支出绩效自评表》年度总体目标是“保证迁建学校的正常搬迁工作，确保教育教学工作正常运行。”绩效目标主要产出指标是“配置设备学校数量5所”主要效益指标是“业务保障能力良好、设备使用效果良好、设备符合环保要求、设备使用人员满意度≥90%”。项目绩效目标基本完整；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。

根据《新建学校补充设备购置项目支出绩效自评表》、《新建学校补充设备购置项目支出绩效自评报告》，本项目设立的产出指标包括“政府采购率100%，采购设备验收合格率100%。设备采购在2021年度完成，采购成本低于预算金额”；效益指标包括“业务保障能力良好、设备使用效果良好、设备符合环保要求”。本项目产出目标已细化分解为具体的绩效指标且有量化表述。但“业务保障能力良好”描述过于宽泛，与本项目关联性不强。依据评分标准，绩效目标明确性指标扣1分。

3.资金投入

根据《关于2021年部门预算的批复》（西青财指[2021]1号），本项目年初预算6301.10万元，主要用于五所新建学校的家具、信息设备、教学专用设备购置工作，预算额度测算依据较为充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

过程指标主要从资金管理、组织实施等两个方面分析，其中资金管理指标下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标，组织实施指标下设管理制度健全性、管理制度健全性、合同管理有效性、采购管理有效性、验收管理有效性、资产管理有效性5个三级指标。具体得分情况见下表：

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程（40分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 3 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 1.93 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 4 |
|  | 组织实施（30分） | 管理制度健全性（6分） | 6 |
|  |  | 合同管理有效性（6分） | 3 |
|  |  | 采购管理有效性（6分） | 4 |
|  |  | 验收管理有效性（6分） | 6 |
|  |  | 资产管理有效性（6分） | 6 |
| 合计 |  |  | 33.93 |

1.资金管理

绩效评价工作组现场查阅了本项目相关的明细账及财务凭证，本项目截至2021年12月31日，项目到账总金额6301.10万元，资金到位率100%。本项目资金支付分三年完成，2021年度本项目实际支付款项4048.73万元。实际支付款项占预算资金的64.25%。资金支付方式均为财政授权支付，零余额额度账户结算。依据评分标准，预算执行率指标扣1.07分。（各项目2021年度合同及实际支付金额明细详见设备购置及验收情况明细表）

经绩效评价工作组现场审核，本项目财政拨款收入符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目支出符合西青区教育局内部控制制度相关规定；对专项资金拨付流程进行核查，资金拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用。

2.组织实施情况分析

项目实施单位西青区教育局的财务和业务管理制度较为健全，制定了《天津市西青区教育局采购管理办法》、《天津市西青区教育局建设项目管理制度》等相关内部管理制度，且内部管理制度合法、合规；在实际执行过程中，本项目实行公开、公平、公正的招标办法，选择合格的供货及施工单位，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备等能够落实到位；由于项目数量较多，资料繁杂，部分项目竣工材料、验收报告等项目资料未及时归档，政府采购项目档案管理有待加强。

本项目存在合同签订时间早于合同审批时间情况，如：当城中学弱电监理服务项目，西青区教育局于2020年4月1日与天津市中网通信工程监理有限公司签订了西青区当城中学弱电系统项目监理服务合同，但相关合同审批表显示，该项合同审批日期为2020年9月30日。

本项目存在未按合同付款情况，如：付村中学厨房设备采购项目合同约定：“签订合同后，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后，支付合同总额的30%”，该项目已于2021年10月19日验收合格，但西青区教育局未按合同约定支付设备款。

各项目采购组织管理情况详见设备购置及验收情况明细表，依据评分标准，合同管理有效性指标扣3分，采购管理有效性指标扣2分。

（三）项目产出情况分析

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效三个方面分析，其中产出数量指标下设购置设备实际完成率1个三级指标，产出质量指标下设购置设备验收通过率1个三级指标，产出时效指标下设项目完成及时性1个三级指标。具体得分情况见下表：

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出（15分） | 产出数量（5分） | 购置设备实际完成率（5分） | 5 |
|  | 产出质量（5分） | 购置设备验收通过率（5分） | 5 |
|  | 产出时效（5分） | 项目完成及时性（5分） | 5 |
| 合计 |  |  | 15 |

1.产出数量

本项目购置内容为五所新建学校的家具、信息设备、教学专用设备购置。项目所涉及的5所中学的54个项目通过公开招标、三方询价等方式择优确定供应商。截至2021年12月31日，本项目完成采购设备项目54项，2021年度采购设备项目完成率达100%。

2.产出质量

西青区教育局聘请了天津市津泽青诚项目管理有限公司和天津盛浩工程咨询有限公司等第三方机构开展设备采购项目的验收工作，本项目总计采购设备项目54项，截至2021年12月31日完成设备采购验收54项，验收完成率100%。

3.产出时效

西青区教育局于2021年度完成设备采购及验收工作，保证了五所新建校2021年下半学期教学工作的正常开展，本项目完成及时率达100%。

项目产出情况详见设备购置及验收情况明细表。

设备购置及验收情况明细表

| 序号 | 项目名称 | 施工/供货单位 | 涉及学校 | 采购方式 | 采购时间 | 合同金额 | 实际支出 | 验收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建中北中学弱电系统设备购置安装项目 | 天津市瑞邦数码科技有限公司 | 中北中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 3,436,360.00 | 1,030,908.00 | 2021-10-28 |
|  |  | 天津天地伟业信息系统集成有限公司 |  |  |  | 4,333,785.00 | 1,300,135.50 | 2021-10-28 |
| 2 | 新建当城、付村、王稳庄中学录播教室设备购置安装项目 | 恒安致远（北京）科技有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 429,800.00 | 128,940.00 | / |
|  |  | 天津市恒中环宇科技发展有限公司 | 付村中学 |  |  | 443,000.00 | 132,900.00 | / |
|  |  | 中际瑞隆（天津）物贸有限公司 | 王稳庄中学 |  |  | 411,060.00 | 123,318.00 | / |
| 3 | 新建天津市九十五中学弱电系统设备购置安装项目 | 中移系统集成有限公司 | 九十五中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 2,820,992.00 | 846,297.60 | 2021-11-5 |
|  |  | 天津市拓甫网络科技开发有限公司 |  |  |  | 4,280,128.00 | 1,284,038.40 | 2021-11-5 |
|  |  | 天津天地伟业信息系统集成有限公司 |  |  |  | 4,520,088.00 | 509,974.96 | 2021-11-5 |
|  |  | 恒安致远（北京）科技有限公司 |  |  |  | 2,395,883.00 | 718,764.90 | 2021-11-5 |
|  |  | 天津通达新和科技发展有限公司 |  |  |  | 1,296,853.00 | 389,055.90 | 2021-11-5 |
| 4 | 新建中北中学、九十五中学、付村中学、当城中学、王稳庄中学饮水机购置安装项目 | 天津雅越科技发展有限公司 | 中北中学、九十五中学、付村中学、当城中学、王稳庄中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 847,600.00 | 805,220.00 | 2021-10-14 |
| 5 | 新建中北中学、王稳庄中学、九十五中学专用教学家具设备购置安装项目 | 天津市智美昌盛家具有限公司 | 九十五中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 2,180,150.00 | 654,045.00 | 2021-10-22 |
|  |  | 天津金佰实验室设备技术开发有限公司 | 王稳庄中学 |  |  | 1,110,900.00 | 333,270.00 | 2021-10-22 |
|  |  | 北京黎明文仪家具有限公司 | 中北中学 |  |  | 1,251,960.00 | 375,588.00 | 2021-10-21 |
| 6 | 新建王稳庄中学、中北中学、九十五中学多媒体设备购置安装项目 | 天津市爱德科技发展有限公司 | 九十五中学本部 | 公开招标 | 2021年6月 | 3,170,800.00 | 951,240.00 | 2021-10-28 |
|  |  | 天津市真讯康科技有限公司 | 王稳庄中学 |  |  | 1,958,880.00 | 587,664.00 | 2021-10-21 |
|  |  | 天津市创达新技术有限公司 | 中北中学 |  |  | 1,901,700.00 | 570,510.00 | 2021-10-28 |
|  |  | 天津筑瑞信息技术有限公司 | 九十五中学国际部 |  |  | 774,000.00 | 232,200.00 | 2021-10-28 |
| 7 | 新建中北中学、王稳庄中学、九十五中学办公家具购置安装项目及新建九十五中学学生宿舍设备购置安装项目 | 天津市智美昌盛家具有限公司 | 中北中学、王稳庄中学、九十五中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 1,900,000.00 | 570,000.00 | 2021-10-21 |
|  |  | 天津市东方华雅家具有限公司 | 九十五中学 |  |  | 1,796,067.00 | 538,820.10 | 2021-10-22 |
| 8 | 新建九十五中学、中北中学实验室成套设备购置安装项目 | 辽宁文彬教学设备有限公司 | 九十五中学 | 公开招标 | 2021年6月 | 3,612,577.00 | 1,083,773.10 | 2021-10-22 |
|  |  | 南京大德科教设备有限公司 | 中北中学 |  |  | 1,691,779.00 | 507,533.70 | 2021-10-21 |
| 9 | 新建中北中学弱电系统设备购置安装项目监理服务 | 公诚管理咨询有限公司 | 中北中学 | 三方询价 | 2021年5月 | 80,000.00 | 80,000.00 | / |
| 10 | 新建九十五中学弱电系统设备购置安装项目监理服务 | 天津市天正信息系统工程咨询有限公司 | 九十五中学 | 三方询价 | 2021年5月 | 160,000.00 | 160,000.00 | / |
| 11 | 九十五中学LED屏拆装项目 | 天津光泰光电科技有限公司 | 九十五中学 | 三方询价 | 2021年7月 | 343,572.00 | 326,393.40 | / |
| 12 | 新建中北中学、九十五中学、付村中学、当城中学、王稳庄中学窗帘购置安装项目 | 天津市锦江园绗缝科技发展股份有限公司 | 中北中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 159,893.00 | 15,989.30 | 2021-10-27 |
|  |  | 天津宏德伟业家居科技有限公司 | 九十五中学 |  |  | 767,536.00 | 76,753.60 | 2021-10-27 |
|  |  | 天津市海澳滦纺织装饰品有限公司 | 当城中学 |  |  | 262,349.09 | 26,234.91 | 2021-10-27 |
|  |  | 天津市金蕊纺织品有限公司 | 王稳庄中学 |  |  | 225,680.00 | 22,568.00 | 2021-10-27 |
|  |  | 天津市聚鑫盛源商贸有限公司 | 付村中学 |  |  | 261,680.00 | 26,168.00 | 2021-10-27 |
| 13 | 新建九十五中学、中北中学报告厅音视频设备购置安装项目 | 天津宝润伟业科技有限公司 | 九十五中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 2,438,000.00 | 487,600.00 | 2021-10-28 |
|  |  | 北京阳光广域工程设备安装有限公司 | 中北中学 |  |  | 1,255,830.00 | 251,166.00 | 2021-10-28 |
| 14 | 新建中北中学、九十五中学、付村中学、当城中学、王稳庄中学体育馆设备购置安装项目 | 河北奥诺体育设施有限公司 | 中北中学、九十五中学、付村中学、当城中学、王稳庄中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 1,399,600.00 | 139,960.00 | 2021-10-19 |
| 15 | 新建中北中学、九十五中学录播教室设备购置安装项目 | 天津通达新和科技发展有限公司 | 中北中学 | 公开招标 | 2021年6月 | 519,803.00 | 51,980.30 | 2021-10-28 |
|  |  | 天津市同辉博创网络科技发展有限公司 | 九十五中学 |  |  | 1,405,883.00 | 140,588.30 | 2021-10-28 |
| 16 | 新建当城中学、付村中学、王稳庄中学、九十五中学、中北中学信息技术教室设备购置安装项目 | 天津理顺办公设备科贸有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2021年8月 | 271,888.00 | 27,188.80 | 2021-11-8 |
|  |  | 天津泰吉祥科技发展有限公司 | 付村中学 |  |  | 271,840.00 | 27,184.00 | 2021-11-8 |
|  |  | 天津恒创伟业科技有限公司 | 王稳庄中学 |  |  | 272,875.00 | 27,287.50 | 2021-11-8 |
|  |  | 天津市康星计算机技术发展有限公司 | 九十五中学 |  |  | 915,552.00 | 91,555.20 | 2021-11-8 |
|  |  | 天津市武清区全力弱电工程有限公司 | 中北中学 |  |  | 272,881.00 | 27,288.10 | 2021-11-8 |
| 17 | 新建中北中学、九十五中学、付村中学、当城中学、王稳庄中学图书管理系统购置项目 | 天津开发区振泰科技有限公司 | 中北中学 | 公开招标 | 2021年7月 | 268,692.10 | 26,869.21 | 2021-11-12 |
|  |  | 天津理顺办公设备科贸有限公司 | 王稳庄中学 |  |  | 347,940.70 | 34,794.10 | 2021-11-12 |
|  |  | 北京今朝定胜文化传媒有限公司 | 九十五中学 |  |  | 614,268.00 | 61,426.80 | 2021-11-12 |
|  |  | 北京新儒智源文化发展有限公司 | 付村中学 |  |  | 318,638.00 | 31,863.80 | 2021-11-12 |
|  |  | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 当城中学 |  |  | 408,845.00 | 40,884.50 | 2021-11-12 |
| 18 | 新建九十五中学中北中学王稳庄中学Led显示屏购置安装项目 | 天津市光泰光电有限公司 | 九十五中学、中北中学、王稳庄中学 | 竞争性磋商 | 2021年8月 | 1,896,700.00 | 189,670.00 | 2021-11-12 |
| 19 | 新建中北中学、九十五中学不间断电源购置项目 | 天津市高瀚伟业科技有限公司 | 中北中学 | 网上商城 | 2021年9月 | 82,000.00 | 82,000.00 | / |
|  |  | 天津市拓甫网络科技开发有限公司 | 九十五中学 |  |  | 146,600.00 | 146,600.00 | 2021-10-11 |
|  |  | 天津金华永道科技发展有限公司 | 九十五中学 |  |  | 129,600.00 | 129,600.00 | / |
|  |  | 天津市拓甫网络科技开发有限公司 | 九十五中学 |  |  | 48,100.00 | 48,100.00 | 2021-10-25 |
| 20 | 新建中北中学、王稳庄中学、九十五中学报告厅桌椅购置安装项目 | 吉荣家具有限公司 | 中北中学 | 公开招标 | 2021年7月 | 713,529.00 | 71,352.90 | 2021-10-21 |
|  |  | 天津金佰实验室设备技术开发有限公司 | 王稳庄中学 |  |  | 744,000.00 | 74,400.00 | 2021-10-22 |
|  |  | 天津市诚致长兴办公家具有限公司 | 九十五中学 |  |  | 1,773,764.00 | 177,376.40 | 2021-10-22 |
| 21 | 新建中北中学、九十五中学、付村中学、王稳庄中学图书馆家具购置安装项目 | 江西金都保险设备集团有限公司 | 中北中学、九十五中学、付村中学、王稳庄中学 | 公开招标 | 2021年7月 | 1,193,970.00 | 119,397.00 | 2021-10-22 |
| 22 | 当城王稳庄中学厨房设备采购项目 | 天津汇聚时代厨房设备有限公司 | 当城中学、王稳庄中学 | 公开招标 | 2020年6月 | 4,458,000.00 | 4,012,200.00 | 2021-11-17 |
| 23 | 付村中学厨房设备采购项目 | 天津汇聚时代厨房设备有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年5月 | 1,394,600.00 | 0.00 | 2021-10-25 |
| 24 | 九十五中学厨房设备采购项目 | 天津汇聚时代厨房设备有限公司 | 九十五中学 | 公开招标 | 2021年5月 | 2,035,600.00 | 610,680.00 | 2021-10-19 |
|  |  | 北京东方金厨厨房设备有限责任公司 | 九十五中学 |  |  | 438,700.00 | 131,610.00 | 2021-10-19 |
| 25 | 中北中学厨房设备采购项目 | 山东省全兴厨业有限公司 | 中北中学 | 公开招标 | 2020年5月 | 1,154,000.00 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 26 | 王稳庄中学、九十五中学、中北中学餐桌椅购置项目 | 天津金晟恒达家具有限公司 | 王稳庄中学、九十五中学、中北中学 | 公开招标 | 2020年5月 | 1,199,168.00 | 359,750.40 | 2021-10-22 |
| 27 | 新建九十五中学控制设备购置项目 | 天津创元立信科技发展有限公司 | 九十五中学 | 网上商城 | 2021年10月 | 41,500.00 | 41,500.00 | / |
|  |  | 天津创元立信科技发展有限公司 | 九十五中学 | 网上商城 | 2021年10月 | 6,280.00 | 6,280.00 | / |
|  |  | 天津市拓甫网络科技开发有限公司 | 九十五中学 | 网上商城 | 2021年11月 | 58,200.00 | 58,200.00 | / |
| 28 | 新建当城中学弱电系统设备 | 天津市拓甫网络科技开发有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年5月 | 8,107,588.20 | 5,269,932.00 | 2021-10-19 |
| 29 | 新建当城中学报告厅音视频 | 天津宝润伟业科技有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年7月 | 1,585,600.00 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 30 | 新建当城中学会议室及风雨操场音视频 | 天津诚利通科技发展有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 963,986.00 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 31 | 新建当城中学多媒体教学设备 | 天津市恩迈科技有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年7月 | 3,098,208.00 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 32 | 新建当城中学办公家具 | 天津市中联环境工程有限责任公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年7月 | 690,240.00 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 33 | 新建当城中学教学专业设备 | 天津金佰实验室设备技术开发有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年7月 | 1,324,890.00 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 34 | 新建当城中学课桌椅设备 | 天津骏豪家具有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 1,054,120.00 | 1,001,414.00 | 2021-10-19 |
| 35 | 新建当城中学报告厅座椅设备 | 天津市诚致长兴办公家具有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年7月 | 716,166.00 | 716,166.00 | 2020-12-15 |
| 36 | 新建当城中学实验室成套设备 | 辽宁文彬教学设备有限公司 | 当城中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 1,788,285.00 | 1,698,870.75 | 2021-10-19 |
| 37 | 新建付村中学弱电系统设备 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年6月 | 7,387,980.00 | 0.00 | 2021-10-20 |
| 38 | 新建付村中学报告厅音视频 | 天津宝润伟业科技有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年7月 | 1,578,600.00 | 0.00 | 2021-10-20 |
| 39 | 新建付村中学会议室及风雨操场音视频 | 天津科达隆科技发展有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 869,677.00 | 826,193.15 | 2021-10-20 |
| 40 | 新建付村中学多媒体教学设备 | 天津市创达新技术有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年7月 | 2,535,250.00 | 0.00 | 2021-10-20 |
| 41 | 新建付村中学办公家具 | 天津市亿派家具制造有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 539,500.00 | 512,525.00 | 2021-10-20 |
| 42 | 新建付村中学教学专业设备 | 天津金佰实验室设备技术开发有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 932,707.00 | 886,071.65 | 2021-10-20 |
| 43 | 新建付村中学课桌椅设备 | 天津市帅林格尔现代办公家具有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 841,040.00 | 798,988.00 | 2021-10-20 |
| 44 | 新建付村中学报告厅座椅设备 | 天津市福瑞家具有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 736,628.00 | 699,796.60 | 2021-10-20 |
| 45 | 新建付村中学实验室成套设备 | 南京大德科教设备有限公司 | 付村中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 1,792,550.00 | 1,702,922.50 | 2021-10-20 |
| 46 | 新建王稳庄中学弱电系统设备（网络） | 中移系统集成有限公司 | 王稳庄中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 4,180,669.00 | 0.00 | 2021-10-21 |
| 47 | 新建王稳庄中学弱电系统设备（安防） | 天津市爱德科技发展有限公司 | 王稳庄中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 3,934,699.00 | 0.00 | 2021-10-21 |
| 48 | 新建王稳庄中学报告厅音视频 | 天津东方视聆科技有限公司 | 王稳庄中学 | 公开招标 | 2020年9月 | 1,599,600.00 | 1,519,620.00 | 2021-10-21 |
| 49 | 新建王稳庄中学实验室成套设备 | 辽宁文彬教学设备有限公司 | 王稳庄中学 | 公开招标 | 2020年6月 | 1,878,557.00 | 1,784,629.15 | 2021-10-21 |
| 50 | 新建校采购液晶显示器项目 | 天津市中天启悦科技有限公司 | 当城中学、付村中学、王稳庄中学、九十五中学、中北中学 | 网上商城 | 2021年7月 | 403,104.00 | 403,104.00 | 2021-10-12 |
| 51 | 王稳庄中学弱电监理服务 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 王稳庄中学 | / | 2020年4月 | 86,000.00 | 60,200.00 | / |
| 52 | 付村中学弱电监理服务 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 付村中学 | / | 2020年4月 | 80,000.00 | 56,000.00 | / |
| 53 | 当城中学弱电监理服务 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 当城中学 | / | 2020年4月 | 88,000.00 | 61,600.00 | / |
| 54 | 当城、付村、王稳庄中学厨房灭火喷淋系统购置项目 | 天津市河北区永晟志豪 | 当城中学、付村中学、王稳庄中学 | 三方询价 | 2020年6月 | 142,000.00 | 142,000.00 | 2020年 |
| 55 | 项目造价咨询费 | / | / | / | / | 212,584.00 | 212,584.00 | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | 126,470,147.09 | 40,487,274.48 |  |

（四）项目绩效情况分析

效益指标主要从社会效益、可持续发展两个方面分析，其中社会效益指标下设教学功能改进、满足现代教学需求，促进地区教育水平整体发展2个三级指标，可持续发展指标下设后续保障措施、反馈机制1个三级指标。具体得分情况见下表：

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益（25分） | 社会效益（20分） | 教学功能改进、满足现代教学需求（10分） | 10 |
|  |  | 促进地区教育水平整体发展（10分） | 10 |
|  | 可持续发展（5分） | 后续保障措施、反馈机制（5分） | 2.5 |
| 合计 |  |  | 22.5 |

1.社会效益分析

绩效评价工作组通过座谈、现场调研形式，多方了解本项目实施的社会效益，本项目的实施，可满足13500名学生的教学需求，其中：九十五中学可满足78个班，3900名学生的教学需求；王稳庄中学可满足48个班，2400名学生的教学需求；付村中学可满足48个班，2400名学生的教学需求；当城中学可满足48个班，2400名学生的教学需求；中北中学可满足48个班，2400名学生的教学需求。本项目的实施，有助于实现西青区中等学校的合理布局，满足了学生就近入学的需求，通过集中规模办学，优化了教育资源，充分发挥了教育资源的使用效益，缩小了城乡的教育差距，使城乡教育均衡发展，促进区域间教育公平。

2.可持续发展分析

绩效评价工作组与相关人员的访谈以及现场走访结果，相关学校均有专人负责设备的管理工作。设备在保修期内出现故障时，相关学校的负责人员可直接联系供应商进行更换或维修。但未建立设备采购单位与使用单位就设备在运行过程中质量问题、服务问题的反馈机制，使得设备采购单位未能在第一时间及时掌握供货质量、服务质量情况，从而未能给以后年度设备采购供应商的选择提供可参考的技术指标依据。根据评分标准，后续保障措施、反馈机制指标扣2.5分。

五、存在的问题

（一）绩效目标设置不够明确、与本项目关联性不强

西青区教育局对绩效目标设置认识及理解程度不足，《新建学校补充设备购置项目支出绩效自评表》在效益指标设置上“业务保障能力良好”过于宽泛，与项目实施带来的社会效益指标关联性不强。

（二）合同管理制度与采购管理制度执行不到位

由于项目数量较多，资料繁杂，部分项目竣工材料、验收报告等项目资料未及时归档，政府采购项目档案管理有待加强。

本项目存在合同签订时间早于合同审批时间情况，如：当城中学弱电监理服务项目，西青区教育局于2020年4月1日与天津市中网通信工程监理有限公司签订了西青区当城中学弱电系统项目监理服务合同，但相关合同审批表显示，该项合同审批日期为2020年9月30日。

本项目存在未按合同付款情况，如：付村中学厨房设备采购项目合同约定：“签订合同后，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后，支付合同总额的30%”，该项目已于2021年10月19日验收合格，但西青区教育局未按合同约定支付设备款。

（三）未建立设备采购单位与使用单位就设备在运行过程中质量问题、服务问题的反馈机制

本项目未建立设备采购单位与使用单位就设备在运行过程中质量问题、服务问题的反馈机制，使得设备采购单位未能在第一时间及时掌握供货质量、服务质量情况，从而未能给以后年度设备采购供应商的选择提供可参考的技术指标依据。

六、相关建议

（一）重视绩效目标设置，确保绩效目标与项目相匹配

西青区教育局应严格按照国家相关文件要求，重视绩效目标设置，针对项目特点，保证项目绩效目标设置与项目实施的关联性，真正发挥绩效评价在项目实施过程中的重要作用。如《新建学校补充设备购置项目支出绩效自评表》效益指标“业务保障能力良好”可修改为“保证五所新建校2021年度下半学年教学工作正常开展”。

（二）规范政府采购行为，加强政府采购档案管理，按照约定事项严格执行合同

建议西青区教育局规范合同管理，严格执行合同管理制度及合同审批流程；加强合同台账管理，及时跟进付款进度，保证按合同规定执行；对采购档案及时归档，保证档案完整性。

（三）完善项目质量回访及反馈机制，提高财政资金使用效果

建议设备采购单位定期向各使用单位发出意见反馈表，对供货设备质量、使用以及服务质量进行多维度评价，对有问题的供应商立即通知整改；在保修期结束前，设备采购单位应再次向各学校发出设备质量回访单，根据反馈的质量问题，通知供应商及时处理，处理完毕后再结算合同质保金；建议修订采购招标文件中关于对供应商选择的评标办法，如增加对供应商前三年产品及服务质量考核情况，作为评分时考虑的因素之一。