附件：

西青区2022年农村户厕改造实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实习近平总书记关于厕所革命的重要指示批示精神，结合实施农村人居环境整治五年行动计划，经区委区政府同意，在2019年度全区户厕改造的基础上进一步扩大改厕覆盖面，不断改善农村人居环境水平，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，切实增强工作责任感、使命感、紧迫感，积极推进农村“厕所革命”，不断改善农村人居环境，提高农民幸福感获得感。

二、工作目标

进一步扩大全区规划保留村卫生户厕覆盖率，纳入改厕范围的做到应改尽改，同时结合疫情防控形势对未纳入改厕范围的做好储备。

三、工作任务

（一）改厕范围

此次农村厕所改造范围为两年内没有村居改造计划的全区相关规划保留村，在上一轮改厕中因故未实施的村民住房,已被认定为D级危房的农民住房不列入改造范围。正在实施或近期启动实施村居改造的规划保留村、有关拆迁村遗留户不纳入此次改厕范围。主要涉及以下行政村：

1.辛口镇（8个）：水高庄村、郭庄子村、小沙窝村、王家村、宣家院村、毕家村、小杜庄村、大杜庄村；

2.杨柳青镇（2个）：大柳滩村、隐贤村；

3.王稳庄镇（4个）：建新村、大侯庄村、小孙庄村、东兰坨村；

4.大寺镇（1个）青凝侯村。

（二）改造模式及要求

此次户厕改造结合有关村实际拟采取三种改厕模式：

1.模式一：直接安装水冲式马桶。涉及辛口镇水高庄村、郭庄子村、小沙窝村、王家村、宣家院村、毕家村、小杜庄村、大杜庄村；杨柳青镇大柳滩村、隐贤村等10个村，上述村庄已铺设完成污水管网，并预留三格化粪池，拟采用直接安装水冲式马桶方式进行改造。由所在镇村组织实施，应于2022年9月底前完成改造。经区级部门验收合格后，按照每户2000元的标准由区财政予以补贴。

2.模式二：完善管网设施后安装水冲式马桶。涉及王稳庄镇建新村、大侯庄村、小孙庄村、东兰坨村等4个村，上述村庄需进一步完善污水管网并修建三格化粪池，户内安装水冲式马桶方式进行改造。由王稳庄镇制定改造方案并组织实施，应于2022年10月底前完成改造。经区级部门验收合格后，所需建设资金及户厕补贴资金由区财政予以补贴。

3.模式三：安装生物降解智能马桶。主要涉及大寺镇青凝侯村，由大寺镇统一采购安装生物降解智能马桶向农户配发，应于2022年8月底前完成改造。经区级部门验收合格后，有关资金由区财政予以补贴。

（三）改造标准

1.卫生水冲户厕：应达到有厕室、接通自来水、有防冻设施、有照明设施、安装坐便器、便器通过地下管道接通户外三格化粪池及排污管网。

2.生物降解智能马桶：应达到有厕室、有照明设施、接通电源、有排气管。

（四）卫生户厕的战略储备

结合新冠肺炎疫情防控形势，此次未纳入改厕范围的相关村，所在街镇应全面统计未改厕户数，按照本辖区未改厕户数的10%核定数量，自行采购生物降解智能马桶作为抗疫储备物资根据需要随时安装，所需资金由各街镇财政负担，应于2022年7月底前完成相关物资储备。

四、实施步骤

全区2022年度农村卫生户厕改造按以下步骤开展：

（一）农户申请。在镇村积极宣传发动的基础上，由符合农村户厕改造条件的农户向所在村村民委员会提出申请，并填写《西青区2022年农村卫生户厕入户改造分户表》。

（二）村级初审。有关村村委会对农户申请情况进行核实，将具备改造条件且自愿改造的农户登记造册，填写《西青区2022年农村卫生户厕入户改造村明细表》报所在镇人民政府备案。

（三）农户施工。卫生户厕改造可由农户根据自家住房实际，按照改造标准自行组织施工，也可委托所在村村委会统一组织施工，完工后申请村级验收。

（四）村级验收。各相关行政村对改造完成的农村卫生户厕进行全面、严格验收，对不符合标准的坚决要求返工，确保改造一座合格一座，验收合格后向所在镇人民政府上报。

（五）镇级验收。镇政府收到村委会的验收申报材料后，对村级申报材料进行核准，并对各村卫生户厕改造工作进行验收，验收合格的填写《西青区2022年农村卫生户厕入户改造分户表》《西青区2022年农村卫生户厕入户改造村明细表》《西青区2022年农村卫生户厕改造村汇总表》《西青区2022年农村卫生户厕补助资金领取表》上报区农业农村委。

（六）区级验收。区农业农村委组织专班对各镇农村卫生户厕改造工作进行抽查验收，抽查验收工作于2022年11月底前完成，并向区政府报告抽查验收结果。

五、保障措施

（一）加强组织领导

区农村人居环境整治工作领导小组负责“厕所革命”的组织领导，统筹推进“厕所革命”工作实施；区农业农村委负责牵头抓总、综合协调；各有关街镇是实施主体，要统筹好“厕所革命”建设项目，组织各村落实各项建设任务。

（二）加大政策支持

区财政加强对农村卫生户厕改造的支持力度，对于建设水冲式厕所给予每座2000元补助，每所宅院补助1座。对于生物降解智能马桶每所宅院配发一台，由镇政府统一采购并向村民配发安装，根据实际安装验收合格数量结算。以上两类卫生户厕改造完成后，由镇、村组织验收，形成一厕一档，镇政府于2022年10月31日前将《西青区2022年农村卫生户厕补助资金领取表》（村民签字、村委会及镇政府盖章后）报区农业农村委。区农业农村委组织抽验合格后按相关程序申请向区财政申请拨付资金。2022年10月31日前未完成农村卫生户厕改造的农户将不享受区财政补助。

（三）全面宣传发动

农村卫生户厕改造工作是一项提升农民文明卫生意识、改善生活质量的民心工程，各有关街镇要充分利用宣传布标、村务公开栏、“农村大喇叭”等媒介宣传改厕政策，激发广大农民的积极性、主动性，营造农村厕所改造的良好舆论氛围。

（四）严格项目管理

各街镇作为责任主体，要对本辖区农村卫生户厕改造工作全过程进行严格管理。既要保证改造质量，又要加强补助资金监管，坚决防范发生截流、挪用、克扣补助资金问题，把此项民心工程抓实抓好、真正惠及百姓。区农业农村委将邀请相关单位对各镇、村补助资金发放工作进行检查，如发现问题将向区纪检监察部门通报，追究相关人员和单位的责任。各街镇也要加强对区厕所革命工作专班及工作人员的监督，及时反映或举报存在的问题。

附件：1.西青区2022年农村卫生户厕入户改造分户表

2.西青区2022年农村卫生户厕入户改造村明细表

3.西青区2022年农村卫生户厕改造村汇总表

4.西青区2022年农村卫生户厕补助资金领取表

附件1

西青区2022年农村卫生户厕入户改造分户表

镇            村                  申请人签字：

| 户主姓名 |  |  | 联系电话 |  |  | 现有人口数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋位置 |  |  |  |  | 改造完成时间 |  | 年 月 日 |  |
| 改 造 后 效 果 | （粘贴改造前、后照片） |  |  |  |  |  |  |  |
| 村 验 收 意 见 | 验收人签字： 村委会盖章 年 月 日 |  |  | 镇验收意见 | 验收人签字： 政府盖章 年 月 日 |  |  |  |

附件2

西青区2022年农村卫生户厕入户改造村明细表

镇          村（盖章）

| 编号 | 房屋坐落位置 | 户主姓名 | 人口数 | 完工日期 | 厕所类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：水冲式马桶与生物降解智能马桶分开统计。

附件3

西青区2022年农村卫生户厕改造村汇总表

镇          村（盖章）

| 现有户数 |  | 户 | 现有平房数 | 所 | 现有人口 | 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造农村户厕数量： 座 |  |  |  |  |  |  |
| 其其 中 | 小三格化粪池式 |  |  | 座 |  |  |
|  | 大三格化粪池式 |  |  | 座 |  |  |
|  | 生物降解智能马桶 |  |  | 座 |  |  |
|  | 完整下水道水冲式 |  |  | 座 |  |  |
|  | 水冲式（小型集中污水处理系统）（个） |  |  | 座 |  |  |

注：结合排污管网入户的按照水冲式（小型集中污水处理系统）计算。

附件4

西青区2022年农村卫生户厕补助资金领取表

镇           村（盖章）

| 序号 | 房屋位置 | 户主姓名 | 金额（元） | 领取人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：水冲式马桶与生物降解智能马桶分开统计。

发放人签字：                          村委会主任签字：