附件7

**天津市\*\*转移支付2022年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

2022年，中央下达我区专项彩票公益金用于支持地方社会公益事业发展项目资金共计60万元。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

根据《关于申报中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展项目的通知》要求，西青区体育局在前期组织摸底调研的基础上，经赤龙南街申报， 利用中央专项彩票公益金60万元通过公开招标、验收等程序，在赤龙公园安装多功能运动场2个。

2022年11月我局通过公开招投标的方式，开展2022年西青区体育局多功能运动场采购工作。天津优动体育用品科技有限公司通过竞争性磋商与我局签订了项目采购合同，合同详细约定采购项目标的名称、品牌、型号、生产厂家等，共计采购笼式多功能运动场2套，合同总价598000元。

**（二）资金管理情况分析。**

收到下达指标后，我局第一时间提交指标额度申请，并及时组织业务部门开展公开招标工作，相关经费使用严格按照《天津市体育彩票公益金使用管理办法》以及《西青区体育局采购管理办法》、《西青区体育局党组工作规则》等文件要求执行。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

该项目预算执行率达100%，我局按时完成2个多功能笼式多功能运动场的修建工作，并及时支付相关款项，笼式多功能运动场已完成投入使用，能够满足周边区域人民群众健身需求。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

1.数量指标，新建多功能运动场数量完成率为100%，目标新建两个，目前已全部完成验收并投入使用。

2.质量指标，多功能运动场新建工程已于2022年12月通过验收，达到交付使用条件。

3.时效指标，经过公开招标、安装、验收等程序，新建的两个笼式多功能运动场已投入使用，竣工及时率达100%。

4.成本指标，中央下达转移支付金额为60万元，实际采购金额为59.8万元，未超出预算额度。

5.社会效益指标，前期经过赤龙南街实地勘察后选址申报，新建两个笼式多功能运动场能够辐射周边区域，满足相关区域能人民群众健身需求，多功能运动产场使用率超过90%

6.服务对象满意度指标，多功能运动场投入使用后得到参与使用人员一致好评，未收到不满意投诉等。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果拟应用和公开情况听从财政部门统一安排。

五、绩效自评工作开展情况

绩效自评工作开展以来，我局领导高度重视，中央转移支付通知下达后，第一时间组织工作人员设定项目绩效目标表，确保项目顺利进行。绩效自评工作贯穿整体项目实施全程，在项目实施过程中始终按照绩效目标要求开展工作。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表