附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：西青区大运河国家文化公园文化学镇工程考古发掘（二期）经费

区级主管部门：    天津市西青区文化和旅游局

项目实施单位：    天津市西青区文化和旅游局

自 评 人 员：            刘云鹏

联 系 电 话：           27931125

填 报 日 期：          2023-04-25

西青区大运河国家文化公园文化学镇工程考古发掘（二期）经费项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

西青区大运河国家文化公园文化学镇二期考古发掘项目位于天津市西青区杨柳青镇，北侧隔南运河与杨柳青中国历史文化名镇相望，西、北与杨柳青大运河国家文化公园建设项目地块紧邻。考古发掘区西至柳口路，北至欣杨道，东至柳霞路，南至天津理工大学（西青校区）。西青区大运河国家文化公园文化学镇工程考古发掘（二期）经费项目是完成考古发掘区已探明的墓葬等地下埋藏，并编制《西青区大运河国家文化公园文化学镇工程考古发掘（二期）调查勘探报告》，需资金349万元。考古发掘工作2022年已完成，已支付合同金额的70%款项244.3万元。

（二）立项依据

上报市文物局和国家文物局批准，现进行西青区大运河国家文化公园文化学镇工程考古发掘（二期）项目。

（三）实施方案

项目实施主体为天津市西青区文化和旅游局，2022年安排预算244.3万元。该项目于2022年5月10日完成考古勘探队伍招标；受疫情影响，6月7日进场实施；11月19日经由天津市文化遗产保护中心验收通过。该项目已经完成，文化学镇地块已交区政府进行下一步建设。2022年需支付合同金额的70%款项244.3万元，已完成支付244.3万元。

（四）绩效目标及设定依据

考古发掘面积＝7268平方米；

形成考古发掘成果报告数量＝1份；

考古发掘质量达标率＝100%；

考古发掘完成及时率＝100%；

考古发掘费用≤349万元；

提升不可移动文物保护水平；

建立健全文物保护工作制度；

土地使用单位满意度≥90%。

绩效目标严格按照文物保护要求，根据实际情况设定，并严格落实完成。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 99 分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

西青区大运河国家文化公园文化学镇工程考古发掘（二期）经费项目2022年资金投入244.3万元，实际支出244.3万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2023年4月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

考古发掘面积实际完成7268平方米，已全部完成；

形成考古发掘成果报告数量实际完成1份，已全部完成；

考古发掘质量达标率实际完成100%，已全部完成；

考古发掘完成及时率实际完成100%，已全部完成；

考古发掘费用实际完成244.3万元，未完成原因为财政资金未到位。

2.效益指标完成情况分析。

提升不可移动文物保护水平，实际已完成对传媒学院、学镇二期两地块的考古发掘，提升了不可移动文物保护水平；

建立健全文物保护工作制度，实际已完成建立健全了文物保护工作制度，保障了考古挖掘工作开展的可持续性。

3.满意度指标完成情况分析。

土地使用单位满意度实际完成98%，已全部完成。

- 发现问题及改进措施

无