附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：天津环城城市基础设施投资有限公司增加注册资本(2.7亿）

区级主管部门：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

项目实施单位：天津环城城市基础设施投资有限公司

自 评 人 员：张喆、赵晖

联 系 电 话：18622407655、13820315026

填 报 日 期：2023年4月28日

天津环城城市基础设施投资有限公司增加注册资本（2.7亿）项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

为进一步保障项目实施，天津环城城市基础设施投资有限公司（以下简称“城投公司”）向区国资委申请2.7亿元注册资本金，主要用于杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）和津静市域铁路项目建设。在资金实际到位后，城投公司根据项目进展情况和资金需求情况，及时完成了资金支出，确保资金用到实处。

（二）立项依据

1.《天津市西青区人民政府常务会议纪要》（第84次）

2.《天津市西青区人民政府常务会议纪要》（第86次）

3.《天津市西青区人民政府常务会议纪要》（第149次）

4.《天津市西青区人民政府常务会议纪要》（第153次）

5.《关于津静市域（郊）铁路项目现场推动会议的会议纪要》（西青政纪〔2022〕11号）

（三）实施方案

在资金到位后，城投公司通过逐级注资的方式，拨付至相关子公司，用于企业经营。其中2.2亿元拨付至天津环城承韵建设开发有限公司，保障杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）项目建设工作；0.15亿元作为注资款，拨付至天津市市域铁路建设发展有限公司；0.35亿元作为注资款，拨付至天津环城承悦建设开发有限公司，用于企业经营。

截至目前，到位资金均按上述要求拨付至相关子公司。

（四）绩效目标及设定依据

目标1：完成津西青（挂）2022-03号地块竞买工作，保障杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）项目建设。主要依据：按照《津西青（挂）2022-03号地块国有建设用地使用权的公开挂牌出让公告》要求。

目标2：完成津静市域铁路项目投资，保障项目有效实施。主要依据：按照《关于津静市域（郊）铁路项目现场推动会议的会议纪要》（西青政纪〔2022〕11号）要求。

在上述目标实施过程中，基于绩效目标完成的基础上，主要根据城投公司重点项目的资金需求调整资金使用计划，进而确保重点项目实施的稳步推进。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 98 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年度预算数为27000万元，全年预算数为27000万元，全年执行数为27000万元。截至2022年12月底，城投公司申请的27000万元注资款已全部注资到位。

（二）绩效目标完成情况分析。

城投公司指定的绩效指标情况如下图所示：

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

年度指标值为土地面积≥41370.1㎡，实际完成值为41370.1㎡。分值：20，得分：20。

（2）质量指标

年度指标值为元宝岛项目主体竣工验收合格率=100%，实际完成值100%。分值：10；得分：10。

（3）时效指标

年度指标值为元宝岛项目完工时间≤12个月，实际完成值为9个月。分值：10；得分：10。

（4）成本指标

年度指标值为基础设施投资有限公司增加注册资本≤27000万元，实际完成值27000万元。分值：10；得分：10。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

年度指标值为明确相关技术指标和土地用途管控，保障土地规划用途实现率为100%，实际完成值为土地开发要求均按规划用途实施，即土地规划用途实现率100%。分值：10；得分：10。

（2）生态效益指标

指标1：年度指标值为环境保护：破坏环境面积占整体土地面积小于等于1%，实际完成值为破坏环境面积占整体土地面积为0。分值：5；得分：5。

指标2：年度指标值为扬尘控制及文明施工达标：衫盖裸地覆盖面积占整体面积大于等于80%，衫盖裸地覆盖面积占整体面积等于100%。分值：5；得分：5。

（3）可持续影响指标

年度指标值为城投公司对市域铁路项目的跟踪次数大于等于8次，实际完成值为城投公司定期对项目进行跟踪15次。分值：10；得分：8。

3.满意度指标完成情况分析。

年度指标值为杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）项目群众满意度大于等于80%，实际完成值为截止2022年12月末，城投公司未收到项目投诉，即满意度为100%。分值：10，得分：10。

截至2022年12月底，上述指标均按绩效指标目标完成。

- 发现问题及改进措施

城投公司将根据项目进展情况和资金需求情况，及时完成了资金支出，确保资金用到实处，在项目实施过程中，对于区国资委拨付的注册资金，城投公司均用于企业经营，确保重点项目实施的稳步推进。