附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：公路建设项目（104国道、北堤路、津港、武静、梨双、芦北等）

区级主管部门：天津市西青区交通运输管理局

项目实施单位：天津市西青区公路建设养护中心

自 评 人 员：段锐 徐萍

联 系 电 话：87918532

填 报 日 期：2023年4月30日

公路建设项目（104国道、北堤路、津港、武静、梨双、芦北等）项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1、武静公路改建全长3.1公里，起自西青道止于新津杨公路。道路形式为两块板，路基全宽34.5米。工程涉及路基、路面、桥梁、排水、综合管线、绿化等。

2、芦北公路（津淄公路—赛达路）拓宽改造工程全长1.7公里，起自津淄公路止于赛达路，按一级公路标准进行设计，路面全宽22米，路基全宽27米。工程涉及路基、路面、排水等。

3、津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程全长8.1公里，设计标准为一级公路、两块板。其中外环线至赛达二大道段5.4公里，路面全宽29.5米，路基全宽34.5米；赛达二大道至西青津南界2.6公里维持现状宽度进行大修。工程涉及路基、路面、排水等，建筑面积25万平米。

4、 G104国道（津霸公路-静霸公路段）改建工程全长18.22公里，起点为高王路与津同公路、津霸公路交口，终点为静海县104国道新改线线位与静霸公路交口。其中武清段：1.45km、北辰段：0.22km、西青段：13.35km、静海段：3.2km）。

G104国道改建工程（西青段）全长13.35公里，按照一级公路标准建设，其中双向四车道路段长6.8km，路面宽度为22.5米，路基全宽27m；双向六车道路段长6.55km，路面宽度为39米，路基全宽为50m。

5、独流减河北堤路（原西青环线）项目位于西青区境内，线路东起津涞公路，偏向西北沿独流减河北侧布置，止于G104京福公路，全长约7.8公里。全线采用双向四车道一级公路标准建设，同步实施道路排水及泵站、绿化、照明、交通设施等工程。

6、梨双公路改扩建工程项目西起津淄公路，东至津港路，全长约3.5公里。按照一级公路进行拓宽改造，路基宽34.5米，同步实施交设、排水、照明工程。

7、西青生活垃圾综合处理厂配套道路项目

（1）维修段：王稳庄河东中心路维修工程起于津淄公路，终点位于白万路，全长约1.12km。包括道路、桥梁维修、安装路灯、电力切改、绿化等，总投资约5377万元。

（2）新建段：新建配套道路工程起点白万公路，下穿长深高速，跨越洪泥河，终点位于规划处理厂物流出口，全长约5km（由盛达五支路、洪泥河西路、丰年道三条道路组成）。为保证项目尽快通车的要求，分两期进行实施。一期按照一般道路横断面为0.5m土路肩+7m行车道+ 0.5m土路肩，路基宽度8m建设，新建桥梁、涵洞等，总投资约3.1亿元。

（二）立项依据

1. 《津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程项目建议书批复》

2. 《津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程可研批复》

3. 《津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程初设批复》

4. 《G104国道（津霸公路～静霸公路）改建工程项目建议书批复》

5. 《G104国道（津霸公路～静霸公路）改建工程可研批复》

6. 《G104国道（津霸公路～静霸公路）改建工程初设批复》

7.《独流减河北堤路（原西青环线）项目项目建议书批复》

8.《独流减河北堤路（原西青环线）项目可研批复》

9.《独流减河北堤路（原西青环线）项目初设批复》。

10.《武静公路（原京福公路）改建一期工程项目建议书批复》

11. 《武静公路（原京福公路）改建一期工程可研批复》

12. 《武静公路（原京福公路）改建一期工程初设批复》

13.《芦北公路（津淄公路—赛达路）拓宽改造项目建议书批复》

14. 《芦北公路（津淄公路—赛达路）拓宽改造可研批复》

15. 《芦北公路（津淄公路—赛达路）拓宽改造初设批复》

16.《关于同意调整天津市西青区垃圾综合处理厂配套道路及配套设施建设工程（百万路-处理厂物流出口段）项目建议书的函》

17. 《关于同意关于天津市西青区垃圾综合处理厂配套道路及配套设施建设工程（百万路-处理厂物流出口段）可行性研究报告的批复》

18. 《关于同意关于天津市西青区垃圾综合处理厂配套道路及配套设施建设工程（百万路-处理厂物流出口段）初步设计的批复》

本项目立项依据充分、立项程序规范。

（三）实施方案

本项目按照相关文件要求，已完成招投标工作，中标单位为：天津市公路工程总公司。目前已经按照设计要求完成施工。

（四）绩效目标及设定依据

绩效目标为: 2022年进行7个项目建设，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 100分，自评结果为 优 。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目本年度财政预算安排资金1061.5499万元，预算资金已全部到位，项目实际支出金额为1061.5499万元。本年度项目根据年初设定目标，无偏差。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标采用的建设公路数量≥7条，项目本年度进行建设公路建设7条。

质量指标采用的是分项及分部工序验收合格率均达到95%。公路改造验收合格率≥95%，实际完成95%。无偏差。

时效指标采用的是项目按期开工及时率﹦100%，实际开工及时率100%。无偏差。

成本指标采用的是公路改造经费1061.5499万元，投资按计划完成支付。无偏差。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标采用的是“改善乡村公路通行环境”，实际完成值为“通过及时建设和维养项目，提升了公路通行环境，提高了公交车辆通行便利，已全部达到预期指标。”无偏差

（2）可持续影响指标为“完善了公路养管机制”，实际完成值为“通过新建了7条公路并进行后期养护工作，完善了公路养护机制，保障公路养护工作长效管理，全部达到预期指标。”无偏差。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：通行人员满意度≥90% ，实际为90%。无偏差。

三、发现问题及改进措施

（一）发现的问题

从管理制度健全性方面，西青区公路建设养护中心的财务和业务管理制度尚需要完善，例如缺乏实物资产管理制度、在项目业务流程管理方面缺乏日常小结和总结制度。

（二）有关改进措施

1、建议加强对项目资金使用的管理，严格执行预算计划。

2、建议加强对内部控制的建设工作，建立、健全各项财务和业务管理制度，同时加强对管理制度的有效执行。