附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：公交运营补贴资金

区级主管部门： 西青区交通运输管理局

项目实施单位： 西青区交通运输管理局（本级）

自 评 人 员：徐明刚、冯书艳

联 系 电 话：  87918532

填 报 日 期： 2023年4月30日

公交成本运营补贴资金

项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

依据市政府第67次常务会议审议通过的“天津市公共汽车运营成本规制及配套办法”和市交通运输委、市财政局、市国资委联合下发的《天津市公共汽车运营成本规制办法》和《天津市公共汽车运营财政补贴办法》要求，根据现辖区内公交运行路线里程对公交集团进行政策性亏损补贴，需补贴金额9309.9万元。

（二）立项依据

项目立项依据：市政府第67次常务会议审议通过的《天津市公共汽车运营成本规制及配套办法》和市交通运输委、市财政局、市国资委联合下发的《天津市公共汽车运营成本规制办法》和《天津市公共汽车运营财政补贴办法》。

（三）实施方案

依据市政府第67次常务会议审议通过的“天津市公共汽车运营成本规制及配套办法”和市交通运输委、市财政局、市国资委联合下发的《天津市公共汽车运营成本规制办法》和《天津市公共汽车运营财政补贴办法》要求，根据现辖区内公交运行路线里程对公交集团进行政策性亏损补贴，需补贴金额9309.9万元。上述项目款按季度拨付给公交集团。

（四）绩效目标及设定依据

本项目绩效目标有1个：通过治超联网管理信息系统非现场检测点位的建设，对违法车辆进行监测，联合交警支队对超限超载违法货运车辆进行执法检查，有效遏制超限超载运输行为，保障西青区交通道路运输安全水平。

设定依据: 依据市政府第67次常务会议审议通过的“天津市公共汽车运营成本规制及配套办法”和市交通运输委、市财政局、市国资委联合下发的《天津市公共汽车运营成本规制办法》和《天津市公共汽车运营财政补贴办法》

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为100分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年度该项目资金总投入9309.9万元，其中：支付2022年当年应付款9309.9万元。该款均按时拨付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

按照市交委要求，需补贴公交线路数大于等于58条，实际完成58条。公交线路补贴覆盖率等于100%，实际完成100%。公交线路补贴及时率等于100%，实际完成100%。公交运营补贴费用小于等于15586万元，实际完成5371.8万元。

2.效益指标完成情况分析

通过公交线路补贴款的及时拨付，公交车次正常运行率实际完成90%；维持线路正常运行数实际完成58条。同时健全了公交线路运行保障机制，保障公交线路正常运行的可持续性，全部达到预期指标。

3.满意度指标完成情况分析

公交乘客满意度达到95%，达到预期指标。

- 发现问题及改进措施

在项目绩效自评中发现，项目绩效目标指标设定存在不太科学的问题，造成落实绩效自评的过程中不好评价的问题，结合发现的问题，我们计划在编制2023年度项目预算过程中，结合实际及时对目标指标进行合理化调整，保障后期项目绩效考核科学有依据。