附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 天津市治超联网管理信息系统工程

区级主管部门： 西青区交通运输管理局

项目实施单位： 西青区交通运输管理局（本级）

自 评 人 员： 仉昊腾、冯书艳

联 系 电 话：  87918532

填 报 日 期： 2023年4月30日

天津市治超联网管理信息系统工程项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

本项目名称为“天津市治超联网管理信息系统工程”，实施周期为2022年1月-12月，实施主体为西青区交通运输管理局（本级）。

为加快推动落实《交通运输信息化“十三五”发展规划》，按照交通运输部及市交通运输委员会有关文件要求，在我区国省公路实施治超联网管理信息系统工程，该工程核算金额1587.5546万元,2021年已支付610万元，2022年需支付剩余部分977.5546万元，实际完成支付729.159万元，应付尾款248.3956万元编制到2023年度预算。

（二）立项依据

按照交通运输部《全国治超联网管理信息系统省级建设指南》要求，为进一步构建我区科技治超网络体系，全面提升治超管理和服务的规范化水平。

《市发展改革委关于天津市治超联网管理信息系统工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（津发改批复（城市）【2020】1号）。

（三）实施方案

天津市交通运输委2020年5月27日印发《天津市治超联网管理信息系统工程实施方案》

（四）绩效目标及设定依据

本项目绩效目标有1个：通过治超联网管理信息系统非现场检测点位的建设，对违法车辆进行监测，联合交警支队对超限超载违法货运车辆进行执法检查，有效遏制超限超载运输行为，保障西青区交通道路运输安全水平。

设定依据：按照交通运输部《全国治超联网管理信息系统省级建设指南》要求，为进一步构建我区科技治超网络体系，全面提升治超管理和服务的规范化水平。及《市发展改革委关于天津市治超联网管理信息系统工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（津发改批复（城市）【2020】1号）。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 100 分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

该工程核算金额1587.5546万元,2021年已支付610万元，2022年实际完成支付729.159万元，2023年计划支付尾款248.3956万元。

该尾款已纳入2023年度预算，截至2023年4月底的尚未支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产处指标完成情况分析

依据项目施工计划，2022年重点货运源头监测点位大于等于3处，实际完成3处；建设非现场检测点数量大于等于3处，实际完成3处；检测结果公示屏数量等于6个，实际完成6个，全部达成预期指标。

2.效益指标完成情况分析

重点货运源头监测点位建设达标率大于等于95%，实际完成100%；非现场检测点建设达标率大于等于95%，实际完成100%；检测结果公示屏安装达标率大于等于95%，实际完成100%；系统建设经费小于等于1124.1万元，实际完成729.159；已完成对违法车辆进行了监测，联合公安交管部门开展对超限超载违法货运车辆进行了执法检查超限治理，共查处违法超限车辆135辆，监督卸载货物8898.76吨，有效遏制了超限超载运输行为，保障了西青区交通道路运输安全水平，全部达成预期指标。

3.满意度指标完成情况分析

出行人员满意度达到了100%，全部达成预期指标。

- 发现问题及改进措施

本年度系统建设经费年初预算1124.1万元，由于财政资金紧张，压缩项目经费，全年预算指标调整为729.2万元，剩余尾款纳入2023年度预算，截止2023年4月尚未支付。今后加强与财政沟通，加强预算绩效编制准确性。