附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 公路建设项目（104国道、北堤路、津港、武静、梨双、芦北）

区级主管部门：天津市西青区交通运输管理局

项目实施单位：天津市西青区公路建设养护中心

自 评 人 员：段锐 徐萍

联 系 电 话：87918532

填 报 日 期：    2023年4月30日

公路建设项目（104国道、北堤路、津港、武静、梨双、芦北）项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1、武静公路改建全长3.1公里，起自西青道止于新津杨公路。道路形式为两块板，路基全宽34.5米。工程涉及路基、路面、桥梁、排水、综合管线、绿化等。

2、芦北公路（津淄公路—赛达路）拓宽改造工程全长1.7公里，起自津淄公路止于赛达路，按一级公路标准进行设计，路面全宽22米，路基全宽27米。工程涉及路基、路面、排水等。

3、津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程全长8.1公里，设计标准为一级公路、两块板。其中外环线至赛达二大道段5.4公里，路面全宽29.5米，路基全宽34.5米；赛达二大道至西青津南界2.6公里维持现状宽度进行大修。工程涉及路基、路面、排水等，建筑面积25万平米。

4、 G104国道（津霸公路-静霸公路段）改建工程全长18.22公里，起点为高王路与津同公路、津霸公路交口，终点为静海县104国道新改线线位与静霸公路交口。其中武清段：1.45km、北辰段：0.22km、西青段：13.35km、静海段：3.2km）。

G104国道改建工程（西青段）全长13.35公里，按照一级公路标准建设，其中双向四车道路段长6.8km，路面宽度为22.5米，路基全宽27m；双向六车道路段长6.55km，路面宽度为39米，路基全宽为50m。

5、独流减河北堤路（原西青环线）项目位于西青区境内，线路东起津涞公路，偏向西北沿独流减河北侧布置，止于G104京福公路，全长约7.8公里。全线采用双向四车道一级公路标准建设，同步实施道路排水及泵站、绿化、照明、交通设施等工程。

6、梨双公路改扩建工程项目西起津淄公路，东至津港路，全长约3.5公里。按照一级公路进行拓宽改造，路基宽34.5米，同步实施交设、排水、照明工程。

（二）立项依据

1. 《津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程项目建议书批复》

2. 《津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程可研批复》

3. 《津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程初设批复》

4. 《G104国道（津霸公路～静霸公路）改建工程项目建议书批复》

5. 《G104国道（津霸公路～静霸公路）改建工程可研批复》

6. 《G104国道（津霸公路～静霸公路）改建工程初设批复》

7.《独流减河北堤路（原西青环线）项目项目建议书批复》

8.《独流减河北堤路（原西青环线）项目可研批复》

9.《独流减河北堤路（原西青环线）项目初设批复》。

10.《武静公路（原京福公路）改建一期工程项目建议书批复》

11. 《武静公路（原京福公路）改建一期工程可研批复》

12. 《武静公路（原京福公路）改建一期工程初设批复》

13.《芦北公路（津淄公路—赛达路）拓宽改造项目建议书批复》

14. 《芦北公路（津淄公路—赛达路）拓宽改造可研批复》

15. 《芦北公路（津淄公路—赛达路）拓宽改造初设批复》

本项目立项依据充分、立项程序规范。

（三）实施方案

本项目按照相关文件要求，已完成招投标工作，中标单位为：天津市公路工程总公司。目前已经按照设计要求完成施工。

（四）绩效目标及设定依据

绩效目标为: 2022年进行6个项目建设，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 100分，自评结果为 优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目本年度财政预算安排资金912.232698万元，预算资金已全部到位，项目实际支出金额为912.232698万元。本年度项目根据全年预算设定，目标无偏差。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标采用的建设公路数量≥6条，项目本年度进行建设公路建设6条，无偏差。

质量指标采用的是分项工序验收合格率≥95%，实际完成95%。公路改造验收合格率≥95%，实际完成95%。无偏差。

时效指标采用的是项目按期开工及时率﹦100%，实际开工及时率100%。无偏差。

成本指标采用的是公路改造经费≤912.232698万元，项目实际支出金额为912.232698万元。无偏差。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：改善通行环境，通过新建了6条公路并进行后期养护工作，提升了公路通行环境，提高了公交车辆通行便利，全部达到预期指标。

（2）可持续影响指标：完善了公路养管机制，通过新建了6条公路并进行后期养护工作，完善了公路养护机制，保障公路养护工作长效管理，全部达到预期指标。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：出行人员满意度≥80% ，实际为80%。无偏差。

三、发现问题及改进措施

（一）发现的问题

从管理制度健全性方面，西青区公路建设养护中心的财务和业务管理制度尚需要完善，例如缺乏实物资产管理制度、在项目业务流程管理方面缺乏日常小结和总结制度。

（二）有关改进措施

1、建议加强对项目资金使用的管理，严格执行预算计划。

2、建议加强对内部控制的建设工作，建立、健全各项财务和业务管理制度，同时加强对管理制度的有效执行。