附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：津港公路拓宽改造工程

区级主管部门：天津市西青区交通运输管理局

项目实施单位：天津市西青区公路建设养护中心

自 评 人 员：段锐 徐萍

联 系 电 话：87918532

填 报 日 期：

津港公路拓宽改造工程项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程全长7.8公里，设计标准为一级公路、两块板。其中外环线至赛达二大道段5.4公里，路面全宽29.5米，路基全宽34.5米；赛达二大道至西青津南界2.6公里维持现状宽度进行大修。工程涉及路基、路面、排水等，建筑面积25万平米。

（二）立项依据

西青区公路建设养护中心依据《市发改委关于津港公路（外环南路~西青津南界）拓宽改造工程项目建议书的批复》津发改城市[2018]241号文件及《天津市交通运输委员会关于关于津港公路（外环南路~西青津南界）拓宽改造工程初步设计的批复》津交发[2019]83号文件。

本项目立项依据充分、立项程序规范。

（三）实施方案

本项目按照相关文件要求，已完成招投标工作，中标单位为：天津市公路工程总公司。目前已经按照设计要求完成施工。

（四）绩效目标及设定依据

绩效目标为:完成道路建设7.8公里，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 99.2分，自评结果为 优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目本年度财政预算安排资金896.512734万元，预算资金已全部到位，项目实际支出金额为896.512734万元。本年度项目根据年初设定目标，无偏差。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标采用的是路基建设里程≥7.8公里，项目本年度路基完成建设完工7.8公里；项目主体完工里程≥7.8公里，项目本年度主体完成建设7.8公里，无偏差。

质量指标采用的是路基验收合格率﹦100%，实际完成100%。项目主体改造验收合格率﹦100%，实际完成100%。无偏差。

时效指标采用的是公路改造完工及时率≥95%，实际完工及时率80%。偏差原因为：受疫情封控影响，无法进场施工。进场后合理调配施工顺序，加快施工进度。

成本指标采用的是公路拓宽改造经费≤896.512734万元，投资已按计划完成支付。无偏差。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标：改善通行环境，本项目通过对现有津港公路进行提升改造，增加2条车道，改善了通行环境，全部达到预期指标。

社会效益指标：建立健全公路改造工作保障机制，通过本项目的实施对现有津港公路进行提升改造，增加2条车道，完善了公路养护机制，保障公路养护工作长效管理，全部达到预期指标。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：出行居民满意度≥80% ，实际为80%。

三、发现问题及改进措施

（一）发现的问题

从管理制度健全性方面，西青区公路建设养护中心的财务和业务管理制度尚需要完善，例如缺乏实物资产管理制度、在项目业务流程管理方面缺乏日常小结和总结制度。

（二）有关改进措施

1、建议加强对项目资金使用的管理，严格执行预算计划。

2、建议加强对内部控制的建设工作，建立、健全各项财务和业务管理制度，同时加强对管理制度的有效执行。