附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：武静公路（原京福公路）一期工程

区级主管部门：天津市西青区交通运输管理局

项目实施单位：天津市西青区公路建设养护中心

自 评 人 员：段锐 徐萍

联 系 电 话：87918532

填 报 日 期：2023年4月30日

武静公路（原京福公路）一期工程项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

武静公路改建全长3.1公里，起自西青道止于新津杨公路。道路形式为两块板，路基全宽34.5米。工程涉及路基、路面、桥梁、排水、综合管线、绿化等。

（二）立项依据

西青区公路建设养护中心依据武静公路（原京福公路）改建一期工程项目建议书批复、武静公路（原京福公路）改建一期工程可研批复、武静公路（原京福公路）改建一期工程初设批复。

本项目立项依据充分、立项程序规范。

（三）实施方案

本项目依据相关文件要求以及设计要求进行施工。

（四）绩效目标及设定依据

绩效目标为: 通过开展武静公路（原京福公路）一期工程，促进乡村经济发展。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95.2分，自评结果为 优 。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目本年度财政预算安排资金3293万元，预算资金已全部到位，项目实际支出金额为493.2万元。本年度项目根据年初设定目标无偏差。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标采用的建设规模武静公路（原京福公路）一期工程道路公里数≥3.2公里，项目本年度建设规模为3.2公里。无偏差。

质量指标采用的是公路改造达标率≥95%，实际完成50%。偏差原因为：因疫情影响地上物征拆缓慢，道路施工还没完成。改进措施：正在加大拆迁力度，推进项目实施。截至2023年4月底改造达标率仍为50%。；公路改造验收合格率≥95%，验收合格且全部达到预期目标。

时效指标采用的是公路改造完工及时率≥95%，实际完工及时率50%。偏差原因为：因疫情影响地上物征拆缓慢，道路施工仍未完成。改进措施：正在加大拆迁力度，推进项目实施。截至2023年4月底公路改造仍在进行。

成本指标采用的是公路改造经费≤493.2万元，全年预算资金493.2万，已全部完成全年预算资金支付。无偏差。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：改善通行环境，通过对现有武静公路通行环境进行提升改造，改善了通行环境，全部达到预期指标。无偏差

可持续影响指标：建立健全公路改造工作保障机制，本项目通过对现有公路进行提升改造，能够增加4条车道，起到完善了公路养护机制，保障公路养护工作长效管理，全部达到预期指标。无偏差。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：周边群众满意度≥80% ，实际为80%。无偏差。

三、发现问题及改进措施

（一）发现的问题

从管理制度健全性方面，西青区公路建设养护中心的财务和业务管理制度尚需要完善，例如缺乏实物资产管理制度、在项目业务流程管理方面缺乏日常小结和总结制度。

（二）有关改进措施

1、建议加强对项目资金使用的管理，严格执行预算计划。

2、建议加强对内部控制的建设工作，建立、健全各项财务和业务管理制度，同时加强对管理制度的有效执行。