附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 在建基础设施配套工程项目

区级主管部门： 天津市西青区住房和建设委员会

项目实施单位：天津市西青区基础设施建设服务中心

自 评 人 员：    杨牧之

联 系 电 话：    27392772

填 报 日 期：    2023.4。27

在建基础设施配套工程项目项目支出

绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

为满足辛口镇当城中学配套需求，中北镇中北中学配套需求，启动建设泰祥路和吉运道两条道路，目前泰祥路已进场施工，支出金额234.7451万元，吉运道工程已完工，支出金额49.5443万元。

（二）立项依据

1.项目立项按照基建程序测算及编制要求上报，并已取得项目建议书批复，立项依据充分；

2.项目满足西青区全区各街镇配套需求，带动西青区经济发展；

3.项目申报、审批、过程中严格遵守相关规范要求，科学合理组织工程建设；

4.未与现有政策存在重叠交叉；

5.属于公共财政支持范围。

（三）实施方案

1.项目由天津市西青区基础设施建设服务中心组织建设，安排预算共计284.2894万元，目前已按照工程进度全部支出。

2.项目提前谋划，安排工期，根据现场实际情况有序推进；

3.人员、设施、物资等基础保障条件已经具备；

4.项目组织机构人员健全、职责分工明确；

5.业务管理制度、技术规程、标准健全完善，有严格的施工组织设计及重要节点工程方案，并在过程中及时调整。

（四）绩效目标及设定依据

1.绩效目标设定明确，严格按照项目实施过程中相关重要节点和要求设置，能够有效了解项目相关情况。

2.绩效目标和指标设置遵循工程项目相关要求，能够完整反映项目相关要求和具体情况。

3.绩效目标和指标设定与项目预算金额吻合，保证将项目预算用于完成相关指标。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 99 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

该项目安排预算共计284.2894万元，由泰祥路工程支出234.7451万元，吉运道工程支出49.5443万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2023年4月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标包括建设道路数量2条，建设道路长度1公里，目前均已进场施工；质量指标工程质量验收合格率100%，目前已验收通车；时效指标道路建设及时率100%，目前均已完成配套；成本指标在建基础设施配套工程经费284.2894万元，目前已按要求支出。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标改善交通环境，目前已有所改善；可持续影响指标道路预期使用年限，均按要求可使用10年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标服务对象满意度道路周边群众满意度97%，已完成。

- 发现问题及改进措施

项目按照相关规定组织建设，严格落实基建程序相关要求，后续需进一步落实工程建设进度，加快实施。